

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za 1. pololetí 2017

I. Úvod
V období od 1. ledna 2017 do 15. února 2017 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC 043/2016 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 14. prosince 2016. Dne 15. února 2017 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 002/2017 Rozpočet městské části Praha 8 
na rok 2017.
K 30. 6. 2017 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 443 882 tis. Kč, tj. 22,46 % schváleného rozpočtu a 18,68 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) 
ve výši 431 753 tis. Kč, tj. 20,80 % schváleného a 17,57 % rozpočtu po změnách na rok 2017. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 12 129 tis. Kč. 
Finanční prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 8 se zvýšily od 1. ledna 2017 
o 12 314 tis Kč. 

Celkové příjmy byly vykázány nižší, procentuální plnění ovlivnily negativně vlastní příjmy, z nich pak významně příjmy z daně z nemovitostí, a dále výše převodů z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti. 
U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (23,71 %). Důvodem je hlavně nízké inkaso daně z nemovitých věcí (1,96 %). Správní poplatky byly plněny na 61,83 % rozpočtu. Místní poplatky jako celek jsou plněny adekvátně rozpočtu – představují 59,79 % schváleného rozpočtu. U daně z nemovitostí jsou již několik let na účet MČ Praha 8 poukazovány první prostředky v dubnu a ve 2. čtvrtletí činí inkaso jen cca 2 až 4 % celoročního objemu. Rozhodující část daně z nemovitosti (60 až 65 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 8 obvykle až v červenci.
U nedaňových příjmů (plnění 112,01 % rozpočtu po změnách) se v celkovém saldu především projevil převod zůstatku depozitního účtu z roku 2016 nepoužitého na prostředky na platy a související pojištění v roce 2016 (4 404 tis. Kč) a vyplacení bankovní záruky z neplnění smlouvy „Údržba zeleně – Sečení trávy a hrabání listí“ (500 tis. Kč). 
U přijatých dotací je výše plnění upraveného rozpočtu (17,12 %) ovlivněna tím, že byl proveden převod z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti ve výši 9,47 %.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo nižšího než alikvotního podílu výdajů (36,21 % rozpočtu po změnách). Alikvotní podíl rozpočtu nebyl překročen v žádné kapitole. Objemově nejvýznamnější nedočerpání alikvotní části rozpočtu je vykázáno u kapitol: 
· Kapitola 03 – doprava: nečerpáno 10,3 mil. Kč proti alikvotní části rozpočtu. V této kapitole jsou rozpočtovány objemově významné prostředky čištění komunikací nad rámec TSK a ruční a strojové čištění chodníků. Dále dosud nebyly čerpány prostředky např. na pěší a cyklistickou dopravu, bezpečnost provozu – studie a PD a analýzy dopravy.
· Kapitola 07 – bezpečnost: nečerpáno 11,0 mil. Kč proti alikvotní části rozpočtu. Výše výdajů je ovlivněna především nečerpáním finančních prostředků určených na analýzy modernizace kamerového systému a nízké čerpání u servisu u kamerových, bezpečnostních a vstupních systémů.
· Kapitola 08 – hospodářství: nečerpáno 38,5 mil. Kč proti alikvotní části rozpočtu. Dosud nízké čerpání prostředků vykazuje činnost odboru a správa azylových bytů.

U kapitálových výdajů (čerpáno 109 219 tis. Kč, tj. 6,97 % rozpočtu po změnách) bylo plnění rovněž ovlivněno obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce 2017, tj. výdaje 
na investiční akce zahájené před rokem 2017, jejichž financování přešlo do roku 2017. 




II. Rozpočtová opatření za rok 2017

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8
ÚZ 12
· poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 8, ve výši 20 000,0 tis. Kč
ÚZ 81
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik, 
ve výši 82,4 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2017, ve výši 1 122,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy – Seniorskou akademii v Praze 8 (realizuje Osmička pro rodinu), ve výši 170,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, ve výši 300,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence 
ve školách a školských zařízeních pro rok 2017, ve výši 152,7 tis. Kč
· v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 8 
ve výši 70 000,0 Kč, finanční prostředky jsou určeny na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit 
v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni (Den zdraví v MČ Praha 8), ve výši 116,0 tis. Kč
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy 
na podporu projektů v procesech plánování sociálních služeb, v oblasti řešení problematiky bezdomovectví a projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti 
a bezbariérovosti, v celkové výši 347,7 tis. Kč
· výsledek finančního vypořádání mezi MČ Praha 8 a rozpočtem hl. m. Prahy 
za rok 2016 - příděl ve výši 196,0 tis. Kč
ÚZ 84
poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na akce:
· ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ, ve výši 12 000,0 tis. Kč
· Revitalizace veřejného prostoru Ládví, ve výši 35 000,0 tis. Kč
· EU – ZŠ B. Hrabala – snížení energetické náročnosti, ve výši 7 401,5 tis. Kč
· EU – MŠ Chabařovická – snížení energetické náročnosti, ve výši 4 790,1 tis. Kč
· EU – MŠ Šimůnkova – snížení energetické náročnosti, ve výši 3 903,6 tis. Kč
· poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na projekt na podporu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 - Úprava bezbariérového užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8, ve výši 96,3 tis. Kč
· Úprava pěších cest v Thomayerových sadech, ve výši 22 000,0 tis. Kč
· Úprava parkových cest na sídlišti v Ďáblicích, ve výši 7 200,0 tis. Kč
· Revitalizace parku pod plynojemem, ve výši 6 000,0 tis. Kč
· Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé skále, ve výši 8 000,0 tis. Kč
· Rekonstrukce Libeňského podzámčí – I. etapa, ve výši 3 000,0 tis. Kč
· Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy, ve výši 3 000,0 tis. Kč
· Cyklo brány pro ZŠ Burešova, ve výši 500,0 tis. Kč
· Cyklostezka sídliště Ďáblice – Žernosecká – Ďáblická, ve výši 7 000,0 tis. Kč
· Projekty BESIP, ve výši 1 000,0 tis. Kč
· Úprava parkovací plochy a polikliniky Mazurská, ve výši 8 000,0 tis. Kč
· Nákup 3 ks mobilních ledových ploch, ve výši 23 000,0 tis. Kč
· Pořízení PD na zkapacitnění a rekonstrukci objektu Poliklinika Mazurská, 
ve výši 30 500,0 tis. Kč
· Vybudování rodinného centra, ve výši 20 000,0 tis. Kč
· Rekonstrukce pláště Kulturního domu Ládví, ve výši 14 000,0 tis. Kč
· Zřízení vlastní datové bezpečnostní sítě, ve výši 14 000,0 tis. Kč
· Rozvoj MKS Integrace LKS do MKS, Kobyliská střelnice, ve výši 27 000,0 tis. Kč
ÚZ 91
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro městskou část Praha 8, určené na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro mateřské a základní školy, jichž je MČ 
Praha 8 zřizovatelem, ve výši 5 628,9 tis. Kč
· poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. prahy ve výši 100 % podílu městské části Praha 8 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob, ve výši 174,5 tis. Kč
ÚZ 96
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy, ve výši 5 770,0 tis. Kč
ÚZ 98
· poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 8 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, ve výši 8 978,0 tis. Kč
ÚZ 99
· poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob 
za zdaňovací období roku 2016, ve výši 11 093,5 tis. Kč
ÚZ 104
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace – spolupodílu z EU a rozpočtu hl. m. Prahy, 
na akci Komunitní rodinné centrum Osmička, ve výši 832,6 tis. Kč
ÚZ 108
· neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na pilotní projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka (pro ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.), 
ve výši 28,2 tis. Kč
ÚZ 109
· výsledek finančního vypořádání mezi MČ Praha 8 a rozpočtem hl. m. Prahy 
za rok 2016 – příděl ve výši 685,0 tis. Kč
ÚZ 13010
· uvolnění fin. prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, 
ve výši 96,0 tis. Kč
ÚZ 13011
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV) pro MČ Praha 8 ve výši 6 777,7 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017.
ÚZ 13013
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na projekt S Mapou na tábor, ve výši 57,0 tis. Kč
ÚZ 13014
· neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na realizaci projektu Školní obědy dostupné 
pro každé dítě, ve výši 91,6 tis. Kč
ÚZ 13305
· neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na podporu poskytování sociálních služeb 
na území hl. m. Prahy, ve výši 6 250,0 tis. Kč

ÚZ 14336
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra (MV) na zajištění bydlení pro azylanty, ve výši 191,0 tis. Kč
ÚZ 33063
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, ve výši 1 665,9 tis. Kč
ÚZ 33063
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání (EU-Inkluzivní vzdělávání pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 6), 
ve výši 2 117,0 tis. Kč
ÚZ 17050
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace – spolupodílu z EU a rozpočtu hl. m. Prahy, 
na akci Komunitní rodinné centrum Osmička, ve výši 925,0 tis. Kč

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů: 

Převody z vlastních fondů hospodářské – zdaňované činnosti
Úprava rozpočtu převodů z vlastních fondů hospodářské – zdaňované činnosti činí 
k 30. 6. 2017 nárůst o 56 099,5 tis. Kč. Do rozpočtu 2017 byly zapojeny následující výdaje financované vlastními příjmy ze zdaňované činnosti:
· zvýšení rozpočtu běžných výdajů OSM, ve výši 1 209,5 tis. Kč
· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OD na akci Bezpečnostní a telematické prvky 
v dopravě, ve výši 3 000,0 tis. Kč
· zvýšení rozpočtu běžných výdajů OÚRV, ve výši 544,5 tis. Kč
· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OD na akci Bezmotorová doprava – projekty 
a realizace, ve výši 3 700,0 tis. Kč
· zvýšení investičního příspěvku SeS – KD Ládví – ekolikvidace chladícího zařízení 
a sanace suterénu, ve výši 3 900,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Na Přesypu ve výši 266,9 tis. Kč a ZŠ Libčická ve výši 2 373,8 tis. Kč na pokrytí nákladů na odpisy z důvodu převodu majetku
· zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dolákova ve výši 1 553,9 tis. Kč 
a ZŠ Mazurská ve výši 2 458,3 tis. Kč na pokrytí nákladů na odpisy z důvodu převodu majetku
· zvýšení rozpočtu běžných výdajů OKT, ve výši 573,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Klíčanská ve výši 72,0 tis. Kč a ZŠ Burešova 
ve výši 900,0 tis. Kč na úhradu nákladů za energie, vodné a stočné
· zvýšení běžných výdajů OSM na nákup kamerového systému a odstranění stavby 
bez č.p., ve výši 445,0 tis. Kč
· zvýšení kapitálových výdajů OSM na akci Technické opatření bytového domu Burešova 1151/12, ve výši 3 000,0 tis. Kč
· zvýšení kapitálových výdajů OSM na akci Půdní vestavby – kanceláře a skladu 
na adrese U Synagogy 236/2, ve výši 5 000,0 tis. Kč
· zvýšení kapitálových výdajů OŠ na akce "Modernizace zařízení a vybavení tříd 
v ZŠ – předfinancování projektu ve výzvě č. 20 OP PPR", v celkové 
výši 13 066,1 tis. Kč
· zvýšení investičního příspěvku SeS na akce – MŠ Bojasova – rekonstrukce 
a modernizace MaR, ZŠ Glowackého – rekonstrukce šaten, ZŠ Palmovka – PD 
na rekonstrukci elektro, v celkové výši 683,0 tis. Kč
· zařazení akcí OŠ – Venkovní učebna/altán pro výuku přírodních věd 
ve výši 3 000,0 tis. Kč, Výstavba hřiště Na Korábě ve výši 380,0 tis. Kč 
a Rekonstrukce zahrady MŠ Krynická ve výši 1 694,0 tis. Kč
· zvýšení ivest. příspěvku SeS na akci ZŠ a MŠ P. Strozziho – projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v ZŠ, ve výši 55,0 tis. Kč
· zvýšení běžných výdajů OŽP na zimní údržbu, ve výši 2 000,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního a investičního příspěvku SeS – Kulturní program v KD Ládví 
ve výši 1 000,0 tis. Kč, MŠ Krynická – nový vjezd do areálu ve výši 57,0 tis. Kč
· zvýšení běžných výdajů OKSMP na kulturní činnost vč. výdajů na vedení kroniky, 
ve výši 1 500,0 tis. Kč
· zvýšení běžných výdajů OSM na činnost odboru, ve výši 400,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Na Šutce na posílení odpisů, 
ve výši 1 154,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku Gerontologickému centru na navýšení mzdových prostředků, ve výši 960,0 tis. Kč
· zvýšení běžných výdajů OKSMP na opravu laviček ÚMČ, ve výši 370,0 tis. Kč
· zvýšení neinvest. příspěvku ZŠ a MŠ P. Strozziho na pokrytí odpisů, 
ve výši 209,3 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Palmovka na pokrytí nákladů na odpisy, 
ve výši 574,2 tis. Kč

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1
zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení v celkové výši 9 464 332,05 Kč. Část z této dotace nebylo možné použít v roce 2016 a tvoří tak přebytek hospodaření za rok 2016. V roce 2017 budou tyto prostředky využity na
1. účelové neinvestiční dotace určené na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
ve výši 4 280 441,00 Kč
2. účelové neinvestiční dotace určené na sport,
ve výši 3 981 438,05 Kč
3. účelové neinvestiční dotace určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast,
ve výši 1 202 453,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 16
na základě metodiky hl. města Prahy zařazení nevyčerpaných finančních prostředků 
z poskytnuté účelové dotace v předchozích letech, která mohla být znovu zařazena 
do upraveného rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2017 - jedná se o nedočerpaný účelový neinvestiční transfer z roku 2016 poskytnutý ze státního rozpočtu (z rozpočtu Úřadu práce ČR) na výkon pěstounské péče ve výši 1 882,6 tis. Kč, finančním krytím je přebytek hospodaření 
z roku 2016
Rozpočtové opatření č. 17
Rada hl. m. Prahy schválila v roce 2016 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT městské části Praha 8 na projekt Místní akční plán vzdělávání 
ve výši 803 176,62 Kč,
v návaznosti na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 budou nedočerpané prostředky tohoto víceletého projektu ve výši 481,6 tis. Kč převedeny do rozpočtu MČ 
roku 2017, finančním krytím je přebytek hospodaření z roku 2016



Rozpočtové opatření č. 3016
zapojení úspory z roku 2016 z důvodu ponechání účelových dotací do roku 2017 na akce:
Výsadba alejí, ve výši 334,0 tis. Kč
Rekonstrukce teras v MŠ U Sluncové, ve výši 1 073,5 tis. Kč 
Rozpočtové opatření č. 93
zvýšení rozpočtu OKT z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do ÚMČ v hlavní činnosti v roce 2017 (dle usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0065/2017 ze dne 1. února 2017), ve výši 5 376,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 94
zvýšení rozpočtu OKT z důvodu uzavírání jednorázových a časově omezených dohod 
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a odhadu čerpání ostatních osobních výdajů 
do konce roku 2017 a dále na základě potřeby přijímání pracovníků pro administraci zón placeného stání, ve výši 4 032,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 97
snížení rozpočtu kapitálových výdajů OSM, určených na financování investiční akce Centrum Palmovka – výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostorami – kapitálová půjčka, ve výši 15 000,0 tis. Kč,
Rozpočtové opatření č. 98
snížení rozpočtu běžných výdajů EO, určených jako rezerva na běžné výdaje, 
ve výši 15 000,0 tis. Kč,
Rozpočtové opatření č. 3036
vratka 100 % podílu městské části Praha 8 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy 
na dani z příjmů právnických, ve výši 174,5 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 3040
vratka 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016, ve výši 11 093,5 tis. Kč

Rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 8001
vratka ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV 
na projekt Školní obědy dostupné pro každé dítě ve výši 259,3 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 91
v souladu s „Pravidly pro finanční vypořádání příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených Městskou částí Praha 8“ byly vráceny odvedené úspory neinvestičních příspěvků příspěvkovým právnickým organizacím
· Servisnímu středisku pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8 v roce 2016, 
ve výši 326,6 tis. Kč
· Gerontologickému centru,
ve výši 12,3 tis. Kč
· Obvodnímu ústavu soc.-zdrav. služeb (OÚSS),
ve výši 3 902,6 tis. Kč
· Osmičce pro rodinu v roce 2016, 
ve výši 170,8 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 92
v souladu s „Pravidly pro finanční vypořádání příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených Městskou částí Praha 8“ byly vráceny odvedené úspory neinvestičních příspěvků základním a mateřským školám zřízeným MČ Praha 8 v celkové výši 1 253,4 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 110
V návaznosti na finanční vypořádání mezi MČ Praha 8 a příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 8 znovuzařazení nedočerpané neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení do roku 2017, 
v celkové výši 2 923,0 tis. Kč

III. Plnění příjmů
Výše dosažených příjmů po konsolidaci k 30. 6. 2017 činí 442 265 tis. Kč a představuje 
18,62 % rozpočtu po změnách (RZ), z toho vlastní příjmy (tř. 1 až 3) dosáhly 46,40 % RZ a dotace (tř. 4) celkem 17,12 % RZ na rok 2017.

K jednotlivým skupinám příjmů:
Daňové příjmy byly plněny částkou 20 922 tis. Kč na 23,71 % RZ, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši 7 729 tis. Kč. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a správních činností a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 8, podle jednotlivých odborů ÚMČ byly plněny následovně:

	
Odbor ÚMČ
	SR
na rok 2017
(v tis. Kč)
	Skutečnost
k 30.6.2017
(v tis. Kč)
	%
plnění
k SR
	Skutečnost
k 30.6.2016
(v tis. Kč)
	Index
2017/
2016 (%)

	

	Ekonomický
	50
	0
	0,00
	35
	0,00

	Územního rozvoje a výstavby
	3 000
	1 697
	56,57
	1 386
	122,44

	Živnostenský a správních činností
	
	
	
	
	

	- odd. občansko – správní
	1 200
	680
	56,67
	584
	116,44

	- odd. živnostenské
	2 800
	1 645
	58,75
	1 283
	128,22

	- odd. evid. obyvatel a os. dokladů
	5 000
	3 388
	67,76
	3 325
	101,89

	Dopravy
	260
	138
	53,08
	147
	93,88

	Kancelář starosty
	
	
	
	
	

	- odd. hospodářské správy
	0
	13
	0,00
	10
	130,00

	Životního prostředí
	190
	168
	88,42
	113
	148,67

	
	
	
	
	
	

	Celkem
	12 500 
	7 729
	61,83
	6 883
	112,29


Správní poplatky ekonomického odboru – z důvodu přijetí nového zákona o hazardních hrách nebyl zatím správní poplatek vybrán, neboť provozovatelé ještě nemohou podat a zaplatit 
ve správním řízení žádost o povolení hazardních her do herního prostoru.

Místní poplatky jsou plněny na 59,79 % částkou 12 107 tis. Kč. Oproti sledovanému období loňského roku je vybráno o 16 % více.

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků (MP)
	Název
	SR
na rok 2017
(v tis. Kč)
	Skutečnost
k 30.6.2017
(v tis. Kč)
	%
plnění
k SR
	Skutečnost
k 30.6.2016
(v tis. Kč)
	Index
2017/
2016 (%)

	Místní poplatek ze psů 
	2 400
	1 640
	68,33
	1 672
	98,09

	Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt 
	750
	639
	85,20
	538
	118,77

	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
	14 500
	7 476
	51,56
	7 098
	105,33

	Místní poplatek ze vstupného
	1 100
	1 565
	142,27
	372
	420,70

	Místní poplatek z ubytovací kapacity
	
1 500
	
787
	
52,47
	
776
	
101,42

	Celkem
	20 250
	12 107
	59,79
	10 456
	115,79



MP ze psů – výběr je o 2 % nižší oproti srovnatelnému období loňského roku. Důvodem 
je snížení počtu poplatníků, tendence nárůstu přihlášených poplatníků s nižší sazbou 
200,-Kč/rok oproti základní sazbě (1 500,- Kč/rok), snížená platební morálka, některé fyzické osoby jsou v insolvenčním řízení-nelze daňové nedoplatky vybrat. 
MP za lázeňský nebo rekreační pobyt – nárůst o 19 %, v absolutních číslech navýšení 
o 101 tis. Kč-vyšší četnost ubytovaných za úplatu, které lze zpoplatnit tímto poplatkem. Přihlašují a platí poplatníci, kteří nově pronajímají prostory pro rekreační účely např. prostřednictvím platforem Airbnb, Booking
MP za užívání veřejného prostranství – nárůst o 5 %, v absolutních číslech navýšení 
o 378 tis. Kč. Důvodem zvýšeného plnění oproti stejnému období v roce 2016 je zábor veřejného prostranství v důsledku stavební činnosti.
MP ze vstupného – vybráno z 39 akcí z toho 37 koncertů, 2 výstavy. Od loňského roku 
se zpoplatňují tímto místní poplatek i kulturní akce s kapacitou nad 1 000 osob. Jedná se 
o koncerty v prostorách haly „Forum Karlín“.  V důsledku zvýšeného počtu koncertů a cenou vstupenek u zahraničních koncertních interpretů se podařilo vybrat navíc o 1 193 tis. Kč.
MP z ubytovací kapacity – navýšení o 1 % -  četnější   využití lůžek, především v ubytovnách. 

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 36 940 tis. Kč tj. 112,01 % RZ, z toho:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou vykazovány ve výši 989 tis. Kč, tj. 57,17 % SR.
Přehled jednotlivých druhů příjmů podává následující tabulka:

	
Kapitola
	SR
na rok 2017
(v tis. Kč)
	Skutečnost
k 30. 6. 2017
(v tis. Kč)
	%
plnění
k SR
	Skutečnost
k 30.6.2016
(v tis. Kč)
	Index
2017/
2016 (%)

	Kultura a cestovní ruch
	1 730
	901
	52,08
	976
	92,32

	- KD Krakov
	600
	246
	41,00
	279
	88,17

	- Divadlo Karla Hackera
	1 000
	651
	65,10
	606
	107,43

	- ostatní příjmy
	130
	4
	3,08
	91
	4,40

	Odbor kancelář tajemníka
	0
	2
	0,00
	0
	0

	Pokladní správa
- náklady řízení k pokutám
	0
	86
	0,00
	55
	156,37

	CELKEM
	1 730
	989
	57,17
	1031
	95,93



Úroky
Vykazují plnění schváleného rozpočtu 8,50 %, jejich výše 17 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 a ovlivněna nízkou úrokovou sazbou.

Příjmy z podílů na zisku a dividend
Jedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., v celkové výši 10 965 tis. Kč.

Sankční platby (pokuty)
	
Odbor ÚMČ
	SR
na rok 2017
(v tis. Kč)
	Skutečnost
k 30. 6. 2017
(v tis. Kč)
	%
plnění
k SR
	Skutečnost
k 30.6.2016
(v tis. Kč)
	Index
2017/
2016 (%)

	Životního prostředí
	60
	57
	95,00
	53
	107,55

	Ekonomický
	30
	0
	0,00
	6
	0

	Územního rozvoje a výstavby
	230
	72
	31,30
	77
	93,51

	Živnostenský a správních činností
	
	
	
	
	

	odd. občansko-správní
	350
	206
	58,86
	269
	76,58

	odd. živnostenské
	100
	124
	124,00
	92
	134,78

	odd. evid. obyvatel a os. dokladů
	30
	10
	33,33
	14
	71,43

	Dopravy
	0
	3
	0,00
	0
	0

	Celkem
	800
	472
	59,00
	511
	92,37



Ostatní přijaté vratky transferů
Jsou k 30. 6. 2017 evidovány ve výši 15 569 tis. Kč. Jedná se o úspory příspěvků příspěvkových právnických osob zřízených MČ Praha 8, které byly vráceny v souladu s pravidly pro finanční vypořádání v rámci finančního vypořádání za rok 2016. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
V 1. pololetí 2017 jsou sledovány v celkové výši 7 279 tis. Kč. Jedná se o 
· přijatá pojistná plnění za pojistné události ve výši 1 596 tis. Kč
· vymožené pohřebné ve výši 122 tis. Kč
· zůstatek prostředků na depozitním účtu, tj. nepoužité prostředky na platy 
a související pojištění v předcházejícím roce, ve výši 4 404 tis. Kč
· ostatní činnosti, ve výši 1 157 tis. Kč

Splátky půjček od obyvatelstva
Jsou plněny částkou 32 tis. Kč. Jedná se o splátky půjček a návratných finančních výpomocí zaměstnanců ÚMČ do účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele. 

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou 240 601 tis. Kč, 

1. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 - ZJ 900
MČ Praha 8 obdržela v 1. pololetí částku ve výši 34 116 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy

2. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 921
MČ Praha 8 obdržela za 1. pololetí částku ve výši 160 068 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl dotace schválené v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy

3. převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 
MČ Praha 8 obdržela za 1. pololetí úpravou rozpočtu účelové investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 331 310 tis. Kč (viz II. Rozpočtová opatření za rok 2017 - Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8). Do konce prvního pololetí MČ Praha 8 obdržela 
na účet 46 417 tis. Kč z těchto prostředků, tj. 14,01 %. Důvodem nízkého plnění je skutečnost, že 257 392 tis. Kč tvoří účelové investiční dotace, které budou zasílány v průběhu roku 
dle platebních kalendářů.

4. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
V průběhu 1. pololetí 2017 byl proveden převod z účtu zdaňované činnosti v celkové výši 145 419 tis. Kč.


IV. Čerpání výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obce
Běžné výdaje:
Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2017 ve výši 7 176,5 tis. Kč byl čerpán 
na 29,42 % částkou 2 111 tis. Kč.

Odbor kancelář tajemníka ÚMČ – oddělení evropských fondů 
V roce 2017 se předpokládá předložení dalších projektů k získání finančních prostředků z fondů EU. Rozpočtované výdaje, ve výši 1 500 tis. Kč schváleného rozpočtu, byly určeny na přípravu těchto projektů (projektové dokumentace, audity, zpracování odborných žádostí). V případě získání finančních prostředků z EU jsou uvedené náklady z 90 % hrazeny z fondů EU. Na základě žádosti odboru školství došlo usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0077/2017 ze dne 22. února 2017 k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000,0 tis. Kč do běžných výdajů odboru školství. Rozpočet po změnách ve výši 500,0 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán částkou 301 tis. Kč, tj. 60,20 % RZ, na úhradu zpracování žádostí o dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Osmička – úřad vstříc rodině“ (58 tis. Kč), na úhradu za odměny za zpracování projektu „Osmička – úřad vstříc rodině“ (183 tis. Kč), 
a na úhradu platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně u projektu OPLZZ „Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ 
Praha 8“ (60 tis. Kč). 

Odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
V roce 2017 bude odbor vydávat rozhodnutí z důvodu nečinnosti vlastníků staveb a pozemků, pořizovat znalecké či odborné posudky v rámci vedených správních řízení, dále vykonávat provedení nařízených udržovacích prací, případně provádění zabezpečovacích stavebních prací na objektech, které nebyly uskutečněny z důvodů nečinnosti majitelů těchto objektů nebo na odstranění dočasných staveb – rozpočet činí 200 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly v 1. pololetí 2017 čerpány. Rozpočet po změnách, ve výši 649,0 tis. Kč, určený na znalecké posudky byl čerpán částkou 360 tis. Kč a dále došlo k čerpání částky 151 tis. Kč na regresní úhradu Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Z důvodu úhrady zbývající částky smlouvy o dílo za provedení veřejné zakázky „Pasportizace domů na území MČ Prahy 8“ bylo usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0114/2017 ze dne 1. března 2017 schváleno zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 544,5 tis. Kč, tato částka byla ve sledovaném období čerpána na 99,91 %. 

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 OÚRV ÚMČ
Schválený rozpočet na rok 2017 v celkové výši 4 999 tis. Kč je určen na tyto činnosti:
Implementace místní Agendy 21	1 520 tis. Kč
z toho:
Nákup materiálu	150 tis. Kč
Nájemné	80 tis. Kč
Nákup ostatních služeb 	567 tis. Kč
Pohoštění	100 tis. Kč
Odměny za duševní vlastnictví	3 tis. Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč
Neinvestiční transfery spolkům	500 tis. Kč
Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií           100 tis. Kč
Zpracování urbanistické studie Palmovka a strategických vizí	3 380 tis. Kč
Členství v Národní síti Zdravých měst	99 tis. Kč
Ve sledovaném období byl rozpočet čerpán na 14,20 % částkou 710 tis. Kč – za nákup materiálu (52 tis. Kč), nájemné (23 tis. Kč), nákup ostatních služeb (186 tis. Kč), pohoštění (7 tis. Kč), zpracování dat a IT služby (53 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (290 tis. Kč) a úhradu členského příspěvku v rámci členství MČ Praha 8 v Národní síti zdravých měst (99 tis. Kč).

Odbor správy majetku ÚMČ
V souladu s usnesením č. 606 Rady hl. města Prahy ze dne 21. března 2017 a s usnesením č. 765 Rady hl. m. Prahy ze dne 4. dubna 2017 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Dotace ve výši 133,0 tis. Kč na úhradu čistého nájemného byla čerpána na 33,83 % částkou 45 tis. Kč.


Kapitola 02 – městská infrastruktura
Odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ
Běžné výdaje:
Finanční prostředky, ve výši 51 792,0 tis. Kč, byly čerpány částkou 12 617 tis. Kč, tj. 24,36 % rozpočtu po změnách.
Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 260 odpadkových košů, obsluhu 77 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK). Část nákladů je hrazena Magistrátem hl. města Prahy. Finanční prostředky pokrývají také případný výpadek financování části VOK ze strany MHMP, zajištění čistoty na společenských akcích pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a stále se zvyšující náklady na zajištění úklidu po lidech bez domova, zejména v Libni a Karlíně. Schválený rozpočet, ve výši 3 300 tis. Kč, byl čerpán částkou 1 441 tis. Kč, tj. na 43,67 %.
Sběr a svoz ostatních odpadů: Finanční částka ve výši 2 300 tis. Kč (čerpáno 1 316 tis. Kč) 
je určena na úhradu programu čištění mobilním vysavačem a úklidu dalšího odpadu, kam bylo zahrnuto 21 lokalit schválených Radou městské části Praha 8, a které jsou dvakrát až pětkrát týdně čištěny. Schválený rozpočet ve výši 2 400 tis. Kč (čerpáno 1 073 tis. Kč) řeší obsluhu 241 košů, jejich vyprazdňování a doplňování papírových sáčků na psí exkrementy. Celkové rozpočtované finanční prostředky na tuto činnost, ve výši 4 700 tis. Kč, byly v 1. pololetí 2017 čerpány na 50,83 %, částkou 2 389 tis. Kč.
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: částka 1 200 tis. Kč je určena na odstranění nepořádku na veřejných prostranstvích vyžadujícího okamžitý zásah, pravidelnou údržbu „území nikoho“ nebo pozemků ve stavební uzávěře, odstranění škod způsobených nepříznivým počasím, péči o chráněná území, základní péči o opuštěná a týraná zvířata a na informace pro občany o životním prostředí. Schválený rozpočet byl čerpán na 7,58 % částkou 91 tis. Kč.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: rozpočet po změnách ve výši 32 534,0 tis. Kč byl v 1. pololetí 2017 čerpán částkou 5 856 tis. Kč, tj. 18,0 % RZ. V roce 2017 je spravováno 210 ha a finanční prostředky byly využity na tyto činnosti:
· na seče, výsadby a zálivku zeleně, úklid pozemků, 
shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů,
údržbu dětských hřišť a psích luk, deratizace a 
nadstandardní údržbu parku Kaizlovy sady	 	 4 607 tis. Kč
· nákup drobného hmotného majetku (lavičky, odpadkové koše, 
informační cedule na hřiště a do parků)				    137 tis. Kč
· péče o technické prvky 
(opravy chodníků, mobiliáře)					    733 tis. Kč
· ostatní nákup majetku (vložky do košů apod.)			    105 tis. Kč
· elektrická energie							      30 tis. Kč
· poplatek za používání hydrantových nástavců 
společnosti PVK, a.s.						    178 tis. Kč
· provoz a údržba WC na dětských hřištích				      11 tis. Kč
· konzultační, poradenské a právní služby                                  	      55 tis. Kč
V souladu s usnesením č. 606 Rady hl. města Prahy ze dne 21. března 2017 a s usnesením č. 765 Rady hl. m. Prahy ze dne 4. dubna 2017 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Dotace ve výši 58,0 tis. Kč na rozvoj obce nebyla ve sledovaném období čerpána.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zimní údržbu pěších cest ve správě MČ Praha 8 a dalších, které určila Rada MČ Praha 8, v souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se o využití finančních prostředků v případě kalamitního stavu a nepřízni počasí v zimních měsících zabezpečení schůdnosti pěších cest v nejvíce zasažených lokalitách. Na základě usnesení č. Usn RMC 0114/2017 ze dne 1. března 2017 a usnesení č. Usn RMC 0245/2017 ze dne 26. dubna 2017 došlo k navýšení finanční částky o 4 000,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách v celkové výši 5 000,0 tis. Kč byl čerpán částkou 1 780 tis. Kč, tj. 35,60 %.
Využití volného času dětí a mládeže: usnesením č. Usn RMC 0114/2017 ze dne 1. března 2017 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 2 800,0 tis. Kč z běžných výdajů určených na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň na posílení běžných výdajů údržby dětských hřišť a sportovišť. Rozpočet po změnách ve výši 5 000,0 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán částkou 1 060 tis. Kč, tj. 21,20 %. 

Kapitálové výdaje:
Rozpočet po změnách ve výši 155 498,0 tis. Kč byl čerpán na 2,39 % částkou 3 719 tis. Kč. 
V 1. pololetí 2017 byly čerpány tyto akce:
· „PD – úprava pěších cest Thomayerovy sady“, PD k akci je dokončena, probíhá realizace, čerpáno na 76,0 % SR.
· „Úprava pěších cest v Thomayerových sadech“, předpokládané dokončení akce bude ve 3. čtvrtletí 2017, čerpáno na 0,42 % SR.
· „Nákup automobilu“, čerpáno na 100,0 % RZ.
· „Revitalizace parku Pod Plynojemem – studie a PD“, PD k akci je dokončena, probíhá realizace, čerpáno na 97,42 % SR.
· „Revitalizace parku Pod Plynojemem“, předpokládané dokončení akce bude ve 3. čtvrtletí 2017, čerpáno na 24,92 % RZ.
· „Revitalizace sídliště Střížkov – PD“, čerpáno na 9,0 % SR.
· „Projektové dokumentace“, čerpáno na 2,29 % RZ.
· „Úprava park. cest Ďáblice – II. etapa – PD“, PD k akci je dokončena, probíhá realizace, čerpáno na 100,0 % SR.
· „Vytvoření vjezdu z ulice Lindavská do areálu Bikeparku“, akce bude nadále financována z akce „Revitalizace ploch malého rozsahu“, předpokládané dokončení 
do konce roku 2017, čerpáno na 100,0 % SR.

Odbor kancelář tajemníka ÚMČ – oddělení evropských fondů 
Běžné výdaje:
Na základě Výzvy k vrácení finanční podpory projektu „Revitalizace Karlínského náměstí“ došlo k čerpání ve výši 36 tis. Kč. Rozpočet bude upraven po obdržení pokynů MHMP.

Odbor dopravy ÚMČ
Kapitálové výdaje:
Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/17 ze dne 15. června 2017 došlo k navýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci ve výši 500,0 tis. Kč určenou na akci 
„Cyklo brány pro ZŠ Burešova“. Uvedené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odbor kancelář starosty ÚMČ
Kapitálové výdaje:
Investiční dotace poskytnuté hl. m. Prahou, v celkové výši 49 000,0 tis. Kč, nebyly 
ve sledovaném období čerpány


Kapitola 03 – doprava
Odbor dopravy ÚMČ
Běžné výdaje
Finanční prostředky v celkové výši 20 624,5 tis. Kč byly ve sledovaném období čerpány na 10,52 % částkou 2 170 tis. Kč.
Čištění komunikací nad rámec TSK: finanční prostředky na nadstandardní čištění komunikací a zimní službu ve výši 7 000 tis. Kč zahrnují nadstandardní čištění komunikací, doplňkový úklid stanovených uličních bloků z prostředků MČ Praha 8 a akci „Čistá Osmička“, která 
se týká úklidu vymezených lokalit MČ Praha 8 formou pouze ručního metení v každodenním režimu. V 1. pololetí bylo čerpáno 1 311 tis. Kč, tj. 18,73 % SR. 
Na základě usnesení č. Usn RMC 0393/2017 ze dne 28. června 2017 došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů o částku 5 000,0 tis. Kč určených na ruční i strojové čištění chodníků. Tato částka nebyla ve sledovaném období čerpána.
Finanční prostředky, ve výši 200,0 tis. Kč rozpočtu po změnách, na zavedení zón placeného stání, jejichž koncepce se upravuje na MHMP (na vydávání karet a provozní náklady), čerpáno bylo 11 tis. Kč. Finanční částka na činnost odboru ve výši 2 695,5 tis. Kč rozpočtu 
po změnách, je určena na konzultační, poradenské a právní služby, nájemné a nákup materiálu (čerpáno 848 tis. Kč).
Další finanční prostředky ve výši 5 729,0 tis. Kč jsou určeny na:
	pěší a cyklistickou dopravu – realizace	                                         2 000 tis. Kč
	pěší a cyklistickou dopravu, bezpečnost provozu – PD a studie 	1 785 tis. Kč
	projekty BESIP	394 tis. Kč
	analýzy dopravy	1 550 tis. Kč
Tyto prostředky nebyly v 1. pololetí 2017 čerpané.

Kapitálové výdaje:
Rozpočet po změnách ve výši 59 510,5 tis. Kč byl čerpán na 4,17 % částkou 2 482 tis. Kč.
Na základě usnesení č. Usn RMC 0114/2017 ze dne 1. března 2017 došlo k navýšení finančních prostředků o částku 3 000,0 tis. Kč na investiční akci „Doprava v klidu, bezpečnostní a telematické prvky v dopravě“, a dále usnesením č. Usn RMC 0208/2017 ze dne 12. dubna 2017 byly z této akce přesunuty finanční prostředky ve výši 2 000,0 tis. Kč do kapitoly 09 na posílení kapitálových výdajů. Rozpočet po změnách ve výši 4 000,0 tis. Kč byl čerpán na 51,48 % částkou 2 059 tis. Kč.
Usnesením č. Usn RMC 0114/2017 ze dne 1. března 2017 došlo u investiční akce „Informační směrové značky, bezmotorová doprava – projekty a realizace“ k navýšení finanční částky o 3 700,0 tis. Kč a na základě usnesení č. Usn RMC 0393/2017 ze dne 28. června 2017 k navýšení o částku 34 300,0 tis. Kč. Dále usnesením č. Usn RMC 0278/2017 ze dne 17. května 2017 došlo přesunu 689,5 tis. Kč do běžných výdajů na posílení činnosti odboru. Rozpočet po změnách ve výši 40 010,5 tis. Kč byl čerpán na 1,06 % částkou 423 tis. Kč.
Další finanční prostředky jsou určené na rekonstrukce chodníků (7 000 tis. Kč) a cyklostojany (500 tis. Kč).
Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/17 ze dne 15. června 2017 došlo k navýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci ve výši 7 000,0 tis. Kč určenou na akci „Cyklostezka sídliště Ďáblice – Žernosecká – Ďáblická“ a ve výši 1 000,0 tis. Kč na akci „Projekty BESIP“. Uvedené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odbor správy majetku ÚMČ
Kapitálové výdaje:
Účelová investiční dotace od MHMP ve výši 8 000,0 tis. Kč na akci „Úprava parkovací plochy a polikliniky Mazurská“ nebyla ve sledovaném období čerpána.


Kapitola 04 – školství, mládež a sport
Odbor školství ÚMČ
Běžné výdaje:
MŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou 
na rok 2017 byl schválen ve výši 33 504 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek byl navýšen o 4 131,9 tis. Kč na 37 635,9 tis. Kč. Z tohoto navýšení činí 
· poskytnutí účelového příspěvku na přípravu reprezentace MČ Praha 8 na světovém shromáždění a konferenci OMEP (MŠ Korycanská)
ve výši 30,0 tis. Kč
· pojistné plnění (MŠ Na Přesypu)
ve výši 28,7 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na odpisy (MŠ Na Přesypu)
 ve výši 266,9 tis. Kč
· poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu nákladů za energie, vodné, stočné 
(MŠ Klíčanská) ve výši 72,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT – SR – Šablony pro ZŠ a MŠ (MŠ Štěpničná) 
ve výši 133,4 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT – EU – Šablony pro ZŠ a MŠ (MŠ Štěpničná) 
ve výši 133,5 tis. Kč
· neinvestiční dotace MHMP na posílení mzdových prostředků pro MŠ Prahy 8 
ve výši 1 566,2 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 
do 31. 8. 2017 pro MŠ Prahy 8 ve výši 1 227,7 tis. Kč
· finanční vypořádání – dofinancování nekrytých potřeb MŠ Prahy 8 
ve výši 623,5 tis. Kč
· poskytnutí neinvestičního příspěvku na reprezentaci MČ Praha 8 na zahraniční konferenci (MŠ Korycanská) ve výši 50,0 tis. Kč
K 30. 6. 2017 bylo odesláno 20 883 tis. Kč, tj. 55,49 % RZ.

ZŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2017 
byl schválen ve výši 90 112 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek byl navýšen 
o 26 555,0 tis. Kč na 116 667,0 tis. Kč. Z tohoto navýšení činí 
· poskytnutí účelového příspěvku na administraci žádostí o dotace – Pól růstu (všechny ZŠ po 97 tis. Kč)
ve výši 1 455,0 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na vybavení družiny a učebny nábytkem (ZŠ Libčická)
ve výši 400,0 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na vybavení 12 kabinetů pro pedagogy (ZŠ Dolákova)
ve výši 400,0 tis. Kč
· navýšení příspěvku dotace HMP-systémová podpora výuky Čj jako cizího jazyka 
(ZŠ Lyčkovo nám.)
ve výši 28,2 tis. Kč
· pojistné plnění (ZŠ a MŠ Strozziho)
ve výši 17,9 tis. Kč
· neinvestiční dotace MPSV-Školní obědy dostupné pro každé dítě
ve výši 91,6 tis. Kč
· poskytnutí příspěvku na odpisy (ZŠ Libčická)
ve výši 2 373,8 tis. Kč
· navýšení příspěvku všem základním školám na odměny učitelům při příležitosti předávání cen Eduarda Štorcha 
ve výši 301,5 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT -  EU-Šablony pro ZŠ a MŠ U Školské zahrady
ve výši 399,6 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT -  SR-Šablony pro ZŠ a MŠ U Školské zahrady
ve výši 399,6 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na odpisy (ZŠ a MŠ Dolákova) 
      ve výši 1 553,9 tis. Kč 
· poskytnutí účelového příspěvku na odpisy (ZŠ Mazurská) 
      ve výši 2 458,3 tis. Kč 
· poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu nákladů za energie, vodné, stočné 
(ZŠ Burešova) ve výši 900,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení vstupní haly šatními skříňkami 
(ZŠ Mazurská) ve výši 1 500,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestičního příspěvku – náhrada za pořízený objednávkový systém 
(ZŠ Glowackého) ve výši 160,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT - Inkluzivní vzdělávání pro ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – SR ve výši 1 058,5 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT - Inkluzivní vzdělávání pro ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – EU ve výši 1 058,5 tis. Kč
· poskytnutí neinvestičního příspěvku na Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (ZŠ Mazurská) ve výši 30,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT  - SR -Šablony pro ZŠ a MŠ (P. Strozziho) 
ve výši 299,9 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT  - EU-Šablony pro ZŠ a MŠ (P. Strozziho)
ve výši 299,9 tis. Kč
· navýšení příspěvku za poj. událost (dataprojektor ZŠ Žernosecká) ve výši 19,0 tis. Kč
· navýšení příspěvku za poj. událost (transformátor ZŠ Dolákova) ve výši 24,2 tis. Kč
· neinvestiční dotace MHMP  na primární prevenci ve výši 152,7 tis. Kč
· neinvestiční dotace MHMP na posílení mzdových prostředků ve výši 4 203,8 tis. Kč
· poskytnutí účelového příspěvku na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 
do 31. 8. 2017 ve výši 4 401,2 tis. Kč
· finanční vypořádání - dofinancování nekrytých potřeb ZŠ Prahy 8 ve výši 630,4 tis. Kč
· poskytnutí příspěvku na odpisy (ZŠ Na Šutce) ve výši 1 154,0 tis. Kč
· poskytnutí příspěvku na odpisy (ZŠ P. Strozziho) ve výši 209,3 tis. Kč
· poskytnutí příspěvku na odpisy (ZŠ Palmovka) ve výši 574,2 tis. Kč

K 30. 6. 2017 bylo odesláno 64 353 tis. Kč, tj. 55,16 % RZ.

Společný neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou ve výši 
154 302,9 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 odeslán ve výši 85 236 tis. Kč, tj. 55,24 % RZ. 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8
Servisnímu středisku byl na rok 2017 schválen neinvestiční příspěvek 49 000 tis. Kč 
a v průběhu prvního pololetí byl navýšen o 34 001,9 tis. Kč na 83 001,9 tis. Kč. K 30. 6. 2017 bylo odesláno 39 002 tis. Kč, tj. 46,99 % RZ.

Činnost odboru školství
Rozpočet na činnost odboru školství, ve výši 4 000 tis. Kč, byl navýšen rozpočtovými opatřeními o 509,3 tis. Kč (projekt MAP), o 761,0 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby),o 30,0 tis. Kč (pohoštění), o 55,0 tis. Kč (nájemné) a v průběhu prvního pololetí roku 2017 byl rozpočet poníženo 1 826,4 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků, na administraci žádostí Pól růstu v ZŠ, projekt Příběhy našich sousedů, Ceny Eduarda Štorcha, přesun na položku konzultační, poradenské a právní služby. Rozpočet po změnách v celkové výši 3 528,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 456 tis. Kč, tj. 12,91 % RZ. 
Vratka ZŠ Lyčkovo náměstí "Školní obědy dostupné pro každé dítě" činí 259,3 tis. Kč.

Pojištění škol
Na pojištění škol bylo rozpočtováno 1 800 tis. Kč. Tyto prostředky byly během 1. pololetí čerpány ve výši 104 tis. Kč, tj. 5,78 % SR.

Kapitálové výdaje:
Kapitálové výdaje odboru školství (bez investiční dotace pro Servisní středisko) byly 
na rok 2017 schváleny ve výši 11 012 tis. Kč. Rozpočet po změnách kapitálových výdajů odboru školství činí 43 024,2 tis. Kč. Tyto prostředky byly během 1. pololetí čerpány ve výši 35 340 tis. Kč, tj. 82,14 % RZ.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Servisnímu středisku byl schválen investiční příspěvek ve výši 486 418 tis. Kč. Během 1. pololetí byl navýšen na 665 949,9 tis. Kč. Prostředky byly zatím odeslány ve výši 
36 413 tis. Kč, tj. 5,47 % RZ.  Důvodem je skutečnost, že většina akcí se realizuje během letních prázdnin.

Odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností ÚMČ
Běžné výdaje:
Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže a na sport
Během 1. pololetí došlo ke zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení obdržených v průběhu roku 2016, které mohly být znovu zařazeny 
do rozpočtu roku 2017. Finanční prostředky budou použity na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, a dále na podporu sportu a financování volnočasových aktivit dětí. Celkem upravený rozpočet odboru kultury, sportu a komunikace s veřejností k 30.6.2017 činí 9 020,6 tis. Kč. Granty zatím nebyly poskytnuty.

Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů ÚMČ
Běžné výdaje:
Na úhradu nákladů na přípravu, služby a odborné posudky projektů systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ZŠ Burešova, ZŠ Žernosecká, MŠ Bojasova a MŠ Krynická jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč. K čerpání těchto prostředků k 30.6.2017 nedošlo.

Odbor životního prostředí ÚMČ
Kapitálové výdaje:
Finanční prostředky určené na investiční akci „Rekonstrukce hřiště roh ulic Nad Rokoskou 
a S. K. Neumanna“, ve výši 5 000 tis. Kč, byly ve sledovaném období čerpány na 1,22 % částkou 61 tis. Kč. Předpokládané dokončení akce bude ve 3. čtvrtletí 2017.

Odbor správy majetku ÚMČ
Kapitálové výdaje:
Investiční dotace od MHMP ve výši 23 000,0 tis. Kč na akci „Nákup 3 ks mobilních ledových ploch“ nebyla ve sledovaném období čerpána.


Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast
Běžné výdaje:
Odbor sociálních věcí ÚMČ
Schválený rozpočet na rok 2017 ve výši 78 658 tis. Kč byl upraven na 93 267,2 tis. Kč a čerpán částkou 49 543 tis. Kč, tj. na 53,12 % RZ. 
Všeobecná ambulantní péče 
Schválený rozpočet 8 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 tis. Kč, tj. 50 % SR. Z této položky je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ 
Praha 8 – SAZZ ve výši 20,- Kč/den.




Odborné léčebné ústavy 
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (Gerontologické centrum) byl schválen ve výši 17 040 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 18 593,3 tis. Kč, čerpáno bylo 
9 113 tis. Kč, což je 49,01 % RZ.
Prevence před drogami 
Schválený rozpočet 375 tis. Kč byl navýšen na 445,0 tis. Kč, čerpán za I. pololetí 2017 byl 
ve výši 42 tis. Kč, tj. 9,44 % RZ, většina akcí a čerpání bude probíhat v druhé polovině 
roku 2017.
Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl celkově navýšen na 250,0 tis. Kč, čerpáno bylo zatím pouze 14 tis. Kč, tj. 5,60 % k RZ i vzhledem k tomu, že dotace byla přidělena 
až ve druhém čtvrtletí, většina čerpání tak bude až v druhé polovině roku 2017.
Sociální péče a pomoc rodině a manželství 
Upravený rozpočet činí 1 668,6 tis. Kč, v I. pololetí 2017 bylo čerpáno 8 tis. Kč za školení pěstounů ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně č. 359/199 Sb., což 
představuje 0,48 % RZ.
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva) – sociální oblast
Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl navýšen na 657,4 tis. Kč, čerpáno bylo zatím pouze 9 tis. Kč, tj. 1,37 % RZ i vzhledem k tomu, že účelové neinvestiční dotace byly přiděleny 
až v závěru pololetí.
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva – zdravotnictví
Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl celkově navýšen na 256,3 tis. Kč, čerpáno bylo zatím pouze 25 tis. Kč, tj. 9,75 % RZ, většina akcí a čerpání bude až v druhé polovině 
roku 2017.
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení  
Schválený rozpočet ve výši 60 205 tis. Kč byl navýšen na 70 898,6 tis. Kč, čerpáno bylo 
40 210 tis. Kč, což činí 56,71 % RZ.
Terénní programy 
Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., probíhá realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8. Schválený rozpočet ve výši 480 tis. Kč byl čerpán ve výši 118 tis. Kč, 
tj. 24,58 %, fakturace probíhá čtvrtletně na základě předložených zpráv. 

Kapitálové výdaje:
Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů
„Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra (GC)“:
Realizace akce byla ukončena v prosinci 2015, v roce 2016 se dokončily poslední stavební úpravy a v roce 2017 proběhne dořešení financování této akce. V 1. pololetí nebyly rozpočtované finanční prostředky určené na dofinancování akce, ve výši 201 tis. Kč, čerpány.

Odbor sociálních věcí ÚMČ 
Schválený rozpočet v celkové výši 8 000 tis. Kč byl snížen na 5 980,0 tis. Kč, v 1. pololetí 2017 čerpán nebyl, plnění se předpokládá během dalšího období. Finanční prostředky, ve výši 2 020 tis. Kč, byly převedeny do Kapitoly 08 – hospodářství. Objekty Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb jsou ve správě OSMS. 





Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ
Pro odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče byly na rok 2017 na běžné výdaje rozpočtovány prostředky ve výši 17 781 tis. Kč. Po úpravách došlo k navýšení běžných výdajů na 26 234,3 tis. Kč, čerpány byly na 35,28 % částkou 9 256 tis. Kč.
Běžné výdaje:
· § 3392 - zájmová činnost v kultuře
Zahrnuje kulturní dům „Krakov“. 
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 900 tis. Kč bylo čerpáno 1 004 tis. Kč, tj. 52,84 %.
Proběhla např. představení Čtyřlístek v pohádce, Nebezpečná komédia, Svaté neřesti, koncert I.Mládka a Hradišťanu. Dále Taneční pro seniory, diashow, atd. 
·  § 3311 - divadelní činnost
Zahrnuje Divadlo Karla Hackera.
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 1 900 tis. Kč bylo čerpáno 1 116 tis. Kč, tj. 58,74 %. 
Uskutečnila se např. představení A na hrušce sedí diktátor, Klenoty české hudby, 
S Pydlou v zádech atd.
· § 3349 – záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
Zahrnuje výdaje spojené s vydáváním měsíčníku OSMIČKA.
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 3 400 tis. Kč bylo čerpáno 1 021 tis. Kč, tj. 30,03 %.
· § 3421 – využití volného času dětí a mládeže (sportovní soutěže)
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 400 tis. Kč bylo čerpáno 214 tis. Kč, tj. 53,50 %. 
Proběhl Jarní běh Ďáblickým hájem, Nessi family run, Memoriál J. Mrkvičky.
· § 3421 – využití volného času dětí a mládeže
Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (3 805,9 tis. Kč) z finančních prostředků obdržených jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů. Tyto prostředky budou v roce 2017 využity na dotace na kulturu a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
· § 3322 – zachování a obnova kulturních památek
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 380,0 tis. Kč bylo čerpáno 98 tis. Kč, tj. 25,79 %.
· § 3399 – záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j. n.
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 400 tis. Kč bylo čerpáno 85 tis. Kč, tj. 21,25 %.
· § 3317 - výstavní činnost v kultuře 
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 417,2 tis. Kč bylo čerpáno 274 tis. Kč, tj. 65,68 %.
Proběhly výstavy Libeňský zámek v časech Marie Terezie, Foto Ideal.
· § 3319 – záležitosti kultury
Z rozpočtovaných prostředků ve výši  6 709,0 tis. Kč bylo čerpáno 1 999 tis. Kč, tj. 29,80 %.
Proběhly například akce Oslavy Marie Terezie, 75. výročí Operace Anthropoid, Starobohnické posvícení, Libeňská pouť, Dny dětí na Krakově a v Karlíně, atd. 
· § 3319 – záležitosti kultury – využití volného času seniorů
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 100 tis. Kč bylo čerpáno 34 tis. Kč, tj. 34,00 %.
Proběhl výlet na Zámek Jemniště a Český Štemberk.
· § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 
a historického povědomí
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 722,4 tis. Kč, bylo doposud čerpáno 228 tis. Kč, 
tj. 31,56 %.
· § 3421 – využití volného času dětí a mládeže (OSMIČKA PRO RODINU)
Příspěvková organizace „Osmička pro rodinu“ zaštiťuje činnost dětských klubů, zajišťuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež. V rámci terénní práce na základních školách na Praze 8 zajišťuje sociálně pedagogické služby včetně primárně preventivních aktivit. Poskytuje nejrůznější služby rodinám s dětmi, ale i prevenci sociálního vyloučení 
pro rodiče pečující o děti. Služby na podporu zkvalitnění partnerských a manželských vztahů, posilování rodičovských kompetencí, organizování příměstských táborů jakož i prázdninových letních táborů v jednotlivých Centrech a další aktivity.
Neinvestiční příspěvek této příspěvkové organizace činí po změnách 6 097,8 tis. Kč. 
K 30. 6. 2017 bylo odesláno 3 182 tis. Kč, tj. 52,18 %. 
Kapitálové výdaje:
Rozpočet odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče na kapitálové výdaje činí 
12 015 tis. Kč. Jedná se o tyto investiční akce:
· Nákup pokladního systému do divadla Karla Hackera
· Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku
· Vánoční osvětlení Prahy
· Busta Bohumila Hrabala
· Pořízení výstavního systému (8 panelů)
· Rekonstrukce pomníku v ulici Františka Kadlece
· Rekonstrukce sousoší u OC Draháň v Čimicích
· Pořízení vánočního osvětlení na vánoční stromy
· Obnova a pořízení infotabulí s mapou
· Automobil pro zajištění kulturních akcí
· Obnova informačních vitrín

Odbor školství – Servisní středisko pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8
Kapitálové výdaje 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investičních dotací městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. na akci Rekonstrukce plíště Kulturního domu Ládví ve výši 14 000,0 tis. Kč.

Odbor kancelář starosty
Běžné výdaje
Schválený rozpočet OKS na rok 2017 činí 765 tis. Kč. K 30. 6. 2017 bylo čerpáno 258 tis. Kč, tj. 20,40 %.
§ 3319 – ostatní záležitosti kultury
Rozpočet by posílen na akci „Mapafest“ klubu MAPA ve výši 10,0 tis. Kč
§ 3349 – záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 415 tis. Kč bylo čerpáno 111 tis. Kč, tj. 26,75 %
§ 3349 – záležitost sdělovacích prostředků j.n. – public relations
Z rozpočtovaných 740,0 tis. Kč bylo čerpáno 103 tis. Kč., tj. 13,92 % 
§ 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. - propagace
Z rozpočtovaných 100 tis Kč bylo čerpáno 44 tis. Kč, tj. 44,00 % 

Odbor kancelář tajemníka 
Běžné výdaje
Finanční prostředky určené na propagační a informační činnost, ve výši 1 190 tis. Kč, byly navýšeny na částku 2 413,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byly čerpány na 12,06 % 
na propagování příspěvků na sociální síti Facebook a Naše Praha.

Odbor kancelář tajemníka – oddělení evropských fondů 
Kapitálové výdaje 
„Rekonstrukce Kobyliské střelnice“:
Realizace akce byla ke konci roku 2015 ukončena, v roce 2016 se dokončily poslední stavební úpravy a v roce 2017 proběhne dořešení financování této akce. V 1. pololetí 2017 nebyly rozpočtované finanční prostředky, ve výši 3 501 tis. Kč, čerpány.








Kapitola 07 – bezpečnost
Běžné výdaje:
Rozpočet po změnách kapitoly 07 na rok 2017 ve výši 22 150,0 tis. Kč byl čerpán na 19,99 % což činí 4 427 tis. Kč. Z toho:
oddělení bezpečnosti a krizového řízení 
Odd.§ 5212 – ochrana obyvatelstva:
- ve sledovaném období bylo čerpáno 93 tis. Kč (tj. 23,85 %) z částky 390 tis. Kč určené 
na nákup materiálu, služeb, opravy a udržování 
Odd.§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek:
- na úhradu telefonních paušálů Městské policie HMP bylo čerpáno 5 tis. Kč, tj. 3,57 % RZ z částky 140,0 tis. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na věcný dar Policii ČR nebyly ve sledovaném období čerpány.
V tomto období byl v rámci veřejné sbírky vyplacen dar hasiči Janu Odermattovi 
za mimořádné plnění služebních úkolů ve výši 10 tis. Kč, tj. 100 % RZ.
oddělení ICT služeb 
Schválený rozpočet na rok 2017 ve výši 12 500 tis. Kč, upravený na 21 370,0 tis. Kč byl čerpán částkou 4 329 tis. Kč, což představuje 20,26 % RZ. Z toho:
Zpravování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 
Datové služby související s provozem slaboproudých systémů EPS, EZS, EKV a CCTV, čerpání ve výši 1 338 tis. Kč, tj. 19,11 % RZ
Energie – ke kamerovým systémům 
Pravidelná úhrada záloh a faktur za elektrickou energii ke kamerovému systému, čerpání 
ve výši 112 tis. Kč, tj. 32,00 %
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služba T-Mobile – konektivita, SLA PBX – pobočková ústředna – pravidelné měsíční platby, čerpání ve výši 1 669 tis. Kč, což je 39,74 %
Opravy a udržování
Opravy a udržování slaboproudých systémů, opravy EZS, EKV CCTV, čerpání ve výši 
1 187 tis. Kč, což činí 27,86 % RZ
Nákup materiálu
Zakoupení 22 ks analogových telefonů + 3 přenosné (obj.č. 2017/0823/AŽ) – čerpání ve výši 13 tis. Kč, tj. 13,00 %

Kapitálové výdaje:
Schválený rozpočet ve výši 6 501 tis. Kč, byl upraven na 66 421,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl čerpán ve výši 2 687 tis. Kč, tj. 4,05 % RZ.
Stroje, přístroje a zařízení
Rozvoj – Integrace ostatních LKS do MKS – Kobyliská střelnice /2 kamery do MKS (obj.č. 2016/1987/OKS.DICTS/AŽ). Pořízení separované IT IFS pro provoz LKS na objektech ÚMC Praha 8 (obj.č. 2017/0351/OKS.DICTS) - čerpání ve výši 362 tis. Kč, což představuje 
1,72 % RZ. Obnova M/L KS na objektech úřadu (obj.č. 2016/0852/OKS.DICTS) - čerpání 
ve výši 2 325 tis. Kč, tj. 53,31 % RZ.


Kapitola 08 – hospodářství
Odbor správy majetku ÚMČ
Běžné výdaje:
Rozpočet po změnách v celkové výši 76 688,1 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán částkou 8 775 tis. Kč, tj. 11,44 %.
Na činnost odboru – např. konzultační, poradenské a právní služby byla rozpočtována částka ve výši 1 090 tis. Kč. Usnesením č. Usn RMC 0077/2017 ze dne 22. února 2017 a usnesením č. Usn RMC 0156/2017 ze dne 29. března 2017 došlo k navýšení prostředků o 1 876,5 tis. Kč. Dále došlo k navýšení prostředků usnesením č. Usn RMC 0208/2017 ze dne 12. dubna 2017 o 45,0 tis. Kč, usnesením č. Usn RMC 0245/2017 ze dne 26. dubna 2017 o 400,0 tis. Kč, usnesením č.  Usn RMC 0278/2017 ze dne 17. května 2017 o 58,1 tis. Kč, usnesením č. Usn RMC 0304/2017 ze dne 31. května 2017 o 141,5 tis. Kč a usnesením č. Usn RMC 0393/2017 ze dne 28. června 2017 o 42 234,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách, v celkové výši 45 845,1 tis. Kč, byl v 1. pololetí čerpán na 4,81 % částkou 2 204 tis. Kč. 
Částka 1 500 tis. Kč byla do rozpočtu zařazena na základě „Pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu“ s předmětem plnění „Pojištění odpovědnosti za škodu – obce“ mezi společností Generali Pojišťovna, a.s. a městskou částí Praha 8 – ve sledovaném období byla čerpána na 58,93 %, částkou 884 tis. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 9 150 tis. Kč jsou určeny na konzultační a poradenskou činnost s Centrem Palmovka (čerpáno 4 574 tis. Kč, tj. 49,99 %). 
Finanční částka 1 460 tis. Kč rozpočtovaná na správu azylových bytů byla na základě usnesení č. Usn RMC 0077/2017 ze dne 22. února 2017 navýšena o 333,0 tis. Kč, na základě usnesení č. Usn RMC 0208/2017 ze dne 12. dubna 2017 navýšena o 400,0 tis. Kč a dále na základě usnesení č. Usn RMC 0393/2017 ze dne 28. června 2017 navýšena o 18 000,0 tis. Kč. Rozpočet po změnách v celkové výši 20 193,0 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán na 5,51 %, částkou 1 113 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:
Rozpočet po změnách v celkové výši 180 014,4 tis. Kč byl čerpán částkou 20 062 tis. Kč, tj. 11,14 %.
K čerpání nad 50 % došlo u akcí:
„Rekonstrukce HDV elektro domů, Křižíkova 46, 48 a 50“ – čerpáno na 99,63 %.
„Rekonstrukce fasády severního štítu domu, Taussigova 1“ – čerpáno na 87,61 %.
„Antigraffitové nástřiky“ – čerpáno na 98,19 %.
„Rekonstrukce prádelny Taussigova“ – čerpáno na 71,52 %.
„Rekonstrukce prádelny Burešova“ – čerpáno na 71,98 %.
„Technické zhodnocení U Pazderek 265“ – čerpáno na 99,70 %.
„Přístroje a zvl. zařízení prádelen Burešova a Taussigova“ – čerpáno na 99,99 %.

Odbor sociálních věcí ÚMČ
Běžné výdaje:
Z položky pohřebné jsou hrazeny tzv. sociální pohřby, které se konají bez obřadů, jedná se o občany, kteří zemřeli na území MČ Praha 8, bez ohledu na to, kde měli trvalé bydliště, byli osamělí nebo není nikdo, kdo by jim do stanovené lhůty pohřeb zaplatil. Tyto pohřby jsou hrazeny podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, z rozpočtů městských částí v místě úmrtí, bez ohledu na místo bydliště zemřelého. Schválený rozpočet ve výši 450 tis. Kč byl čerpán na 53,56 % částkou 241 tis. Kč.


Kapitola 09 – vnitřní správa
Běžné výdaje:
Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 na rok 2017 ve výši 285 485 tis. Kč 
byl upraven na 326 180,7 tis. Kč a čerpán částkou 106 804 tis. Kč, tj. na 32,74 % RZ.

Odbor kancelář tajemníka ÚMČ
Celkové běžné výdaje, rozpočtované ve schváleném rozpočtu ve výši 211 156 tis. Kč 
byly zvýšeny na 234 299,7 tis. Kč a čerpány částkou 81 472 tis. Kč, tj. 34,77 % RZ.
Na nižším alikvotním čerpání se především podílejí nižší výdaje na platy zaměstnanců a s tím související výdaje na povinné pojistné, dané metodikou účtování těchto výdajů u územně správních celků a obcí s měsíčním skluzem. Dále čerpání ovlivnily např. nízké výdaje z účelového fondu zaměstnavatele na půjčky a dosud nečerpané výdaje na GDPR a bezpečnost informací (rozpočtové opatření bylo schváleno na konci června 2017), na činnost odboru 
a na odstupné, včetně dosud nepoužité rezervy.
Alikvotní část rozpočtu (50 %) byla překročena u položek:
Pol. 5169 – nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč byl převodem 88,0 tis. Kč z položky 5195 v rámci personálního oddělení OKT zvýšen na 118,0 tis. Kč. Čerpáno bylo 93 tis. Kč, tj. 78,81 % RZ, za zveřejnění inzerátů na internetových portálech s nabídkou práce Jobs.cz a Práce.cz 
a za kredity pro zpřístupnění životopisů na linku životopisy.cz. Přečerpání alikvotní části rozpočtu vyplývá z potřeby obsazení některých pracovních pozic během 1. pololetí 2017.
Pol. 5173 – cestovné (UZ 13011)
V souvislosti s poskytnutím dotací z MPSV na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) byly z této dotace, v souladu s platnou metodikou na rok 2017, vyčleněny prostředky na cestovné zaměstnanců zabývajících se touto činností ve výši 100 tis. Kč. Čerpáno bylo 84 tis. Kč vzhledem k jednorázovému nákupu ročních jízdenek.
Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n. (osobní limity – výdaje z účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele (čerpání 53,37 %)
Stejně jako v roce 2016 i v roce 2017 byly výdaje rozpočtované na osobní limity zaměstnanců rozděleny mezi tuto položku a pol. 5173 – cestovné, ve výši očekávaného čerpání 
zaměstnanci MČ. Mírné překročení alikvotní části rozpočtu v položce 5499 je ovlivněno především tím, že v 1. pololetí 2017 preferovali zaměstnanci čerpání prostředků na rekreaci 
a ostatní Statutem stanovené účely oproti výdajům na cestovné MHD. Celkově výdaje z osobních limitů Fondu zaměstnavatele činily 48,94 % RZ.
Překračování alikvotní části rozpočtu, resp. čerpání výdajů bez stanoveného rozpočtu 
u účelových znaků 130 10 (pěstounská péče), 130 11 (SPOD) a 130 15 (výkon sociální práce) je dáno skutečností, že dotace z rozpočtu MPSV na tyto činnosti budou poskytnuty 
a rozpočtovány ve 2. pololetí roku (u SPOD byla zatím poskytnuta 1. část dotace).
§ 6112 – zastupitelstva obcí
Rozpočet ve výši 15 070 tis. Kč nebyl upravován, výdaje byly k 30. 6. 2017 čerpány (zaúčtovány) ve výši 5 497 tis. Kč, tj. 36,48 % rozpočtu (nižší podíl rovněž vyplývá z metodiky účtování u obcí). 
§ 6171 – činnost místní správy
Pol. 5011 – platy zaměstnanců
Schválený rozpočet výdajů na platy zaměstnanců ve výši 130 000 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí 2017 upraven na 140 758 tis. Kč čerpán byl částkou 50 112 tis. Kč na 35,60 % RZ, z toho výdaje na platy zaměstnanců zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí (SPOD) činily 3 631 tis. Kč, platy zaměstnanců pro výkon sociální práce 2 006 tis. Kč. 
Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje
Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl upraven na částku 11 125 tis. Kč a čerpán ve výši 4 288 tis. Kč, tj. 38,54 % RZ. Součástí čerpání jsou výdaje ve výši 365 tis. Kč, které by měly být následně hrazeny z dotace MŠMT v rámci Operačního program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8) a po zaslání dotace přeúčtovány do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport. 
Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení (čerpáno 35,36 % RZ) 
pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění (čerpáno 35,59 % RZ),
zvyšování rozpočtu a jeho čerpání souvisí s úpravami rozpočtu a čerpáním prostředků na platy.
Pol. 5038 – ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Jedná se o zákonné pojistné za úrazové pojištění zaměstnanců. V 1. pololetí 2017 byl rozpočet v částce 620 tis. Kč zvýšen o 36 tis. Kč na 656 tis. Kč v souvislosti se zvyšováním rozpočtu prostředků na platy, zaplaceno bylo 302 tis. Kč pojišťovně Kooperativa, a.s., tj. 46,04 % RZ.
Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočtovaná částka ve výši 1 200 tis. Kč bude čerpána ve 2. pololetí 2017.
Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání
Na rok 2017 byl schválen rozpočet na školení a vzdělávání v celkové výši 3 000 tis. Kč. 
Rozpočet byl zvýšen o 300 tis. Kč z poskytnuté dotace od Hl. města Prahy na zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ), a dále o 115,7 tis. Kč z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 
na školení zaměstnanců zabývajících se uvedenou činností. Celkem upravený rozpočet činí 3 415,7 tis. Kč. V 1. pololetí 2017 činily výdaje na školení a vzdělávání 1 197 tis. Kč, 
tj. 35,04 % RZ, z toho čerpání na školení a vzdělávání úředníků činilo 1 082 tis. Kč, školení zaměstnanců zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí (SPOD) činilo 42 tis. Kč, zaměstnanců pro výkon sociální práce 41 tis. Kč a výdaje na zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) byly ve výši 32 tis. Kč. 
Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
V červnu 2017 schválila RMČ Praha 8 zvýšení rozpočtu OKT o 4 000 tis. Kč na zajištění výdajů na GDPR a bezpečnost informací. Výdaje budou čerpány ve 2. pololetí 2017.
Pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Tato položka je jednorázového charakteru, kdy se 1x ročně provádí platba Úřadu práce, 
za neplnění povinného podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
Rozpočtovým opatřením č. 21 bylo z této položky převedeno 88 tis. Kč na položku 5169 v rámci personálního oddělení OKT. Vzhledem k tomu, že v roce 2016, za který by měl být odvod proveden, bylo vykázáno odebírání náhradního plnění, nebudou v roce 2017 rozpočtované výdaje čerpány.
Pol. 5660 – neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Jedná se o zápůjčky z účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele. Z rozpočtované částky 200 tis. Kč byly zaměstnancům poskytnuty ve sledovaném období zápůjčky ve výši 70 tis. Kč, tj. 35 % schváleného rozpočtu.

Odbor právních služeb ÚMČ
Schválený rozpočet 6 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 320 tis. Kč, tj 22,00 %. Objem vyčerpaných finančních prostředků v 1. pololetí 2017 odpovídá potřebám odboru právních služeb a radních. Faktury byly propláceny dle objednávek a smluv především za právní služby, za zpracování auditů, poradenství v oblasti zadávacích řízení a za úhradu poplatku notáře. 

Odbor živnostenský a správních činností ÚMČ
Na výdaje spojené s agendou výpisů z katastru nemovitostí a za vstup do evidence katastrálního úřadu bylo rozpočtováno 55 tis. Kč. Ve sledovaném období byly prostředky čerpány částkou 9 tis. Kč, tj. 16,36 SR %, dle fakturace. Výše úhrad závisí na počtu žádostí o výpis z katastru nemovitostí ze strany občanů (agenda Czech POINT), což nelze přesně odhadnout. Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč jsou určené na kontrolní činnost odboru 
a ve sledovaném období nebyly čerpané.

Odbor kancelář starosty ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 68 249 tis. Kč byl v průběhu pololetí upraven na částku 
85 801,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl čerpán ve výši 24 003 tis. Kč, tj. 27,98 % RZ. Položky byly čerpány dle uzavřených smluv a požadavků jednotlivých odborů.
Oddělení ICT služeb 
Schválený rozpočet na rok 2017 ve výši 23 200 tis. Kč byl navýšen na částku 37 357,0 tis. Kč a byl čerpán částkou 6 484 tis. Kč, tj. na 17,36 % RZ. 
Nad alikvotní část 50 % rozpočtu byly čerpány položky:
Pol. 5137 - drobný hmotný majetek (DDHM)
Schválený rozpočet ve výši 2 200 tis. Kč byl snížen na 1 480,0 tis. Kč. V daném období byl čerpán ve výši 857 tis. Kč, tj. 57,91 % RZ. 
Pol. 5139 – nákup materiálu jinde neuvedeného
Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl čerpán ve výši 209 tis. Kč, tj. 69,67 % SZ. Jedná 
se o nákup drobného materiálu a síťových prvků k výpočetní technice. Čerpání nad alikvótní část 50 % je způsobeno nutností nákupu materiálu, které odpovídá zejména potřebám 
odboru dopravy (ZPS).



Pol. 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací
Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč, upravený na 5 986,0 tis. Kč byl čerpán částkou 
1 733 tis. Kč, což představuje 69,67 % RZ. Čerpání nad alikvótní část 50 % je způsobeno z důvodu uzavření jednoročních smluv s přesahem konce běžného roku odpovídajícím zejména potřebám odboru dopravy (ZPS).
Pol. 5164 - nájemné
V březnu 2017 schválila RMČ Praha 8 přesun finančních prostředků OKS na zajištění výdajů (nájemné) spojených s ZPS ve výši 184 tis. Kč. Čerpáno bylo 138 tis. Kč, tj. 75 % RZ 
a to z důvodu loni uzavřených jednoročních smluv, které přesahují rámec běžného roku. 

Oddělení hospodářské správy 
Schválený rozpočet ve výši 45 049 tis. Kč, upravený na 48 444,0 tis. Kč byl čerpán částkou 
17 519 tis. Kč, což představuje 36,16 % RZ.
Nad alikvotní část 50 % rozpočtu byly čerpány položky:
5134 - prádlo, oděv, obuv 
Rozpočet ve výši 15 tis. Kč byl čerpán částkou 11 tis. Kč, což představuje 73,33 %. Důvodem vyššího čerpání byl mimořádný nákup vybavení zaměstnanců pracovními oděvy.
5166 – konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočtovaná částka ve výši 1 100 tis. Kč byla ve sledovaném období čerpána částkou 
795 tis. Kč, tj. 72,27 %. Jedná se o nepravidelně čerpanou položku, čerpání se odvíjí 
dle aktuálních potřeb odboru. Na 2. pololetí je plánováno čerpání nižší.
Důvodem čerpání výrazně pod 50 % nebo nulového čerpání u některých položek je, že tyto položky jsou čerpány nepravidelně, a to na základě požadavků vyplývajících z pracovních činností jednotlivých odborů, nebo je jejich čerpání rozloženo do dalších čtvrtletí. Přestože dochází u některých položek k nečerpání nebo výrazně nízkému čerpání, je nutné 
je rozpočtovat.

Kapitálové výdaje:
Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ
Schválený rozpočet na rok 2017 ve výši 132 331 tis. Kč byl navýšen na 224 381,0 tis. Kč 
a čerpán částkou 8 367 tis. Kč, tj. 3,73 % RZ.
Kancelář starosty
· Revitalizace nám. a parku u KD Krakov – studie a PD – ze schváleného rozpočtu 
3 000 tis. Kč bylo čerpáno 584 tis. Kč, což představuje 19,47 %. Akce se týká zpracování projektové dokumentace.
· Revitalizace nám. a parku u KD Krakov – ze schváleného rozpočtu ve výši 
33 500 tis. Kč bylo čerpáno 31 tis. Kč, což představuje 0,09 %. Akce v současné době probíhá. Čerpání dalších finančních prostředků je plánováno do druhé poloviny 
roku 2017
· Revitalizace Třešňového sadu, ul. Na Truhlářce – ze schváleného rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 418 tis. Kč, což je 42,73 %.
· Revitalizace náměstí KD Ládví – ze schváleného rozpočtu ve výši 50 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 35 tis. Kč, což je 0,07 %.
· Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy – ze schváleného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč, který byl následně navýšen na částku 2 500,0 tis. Kč, bylo vyčerpáno 178 tis. Kč, což je 7,12 % RZ.
U dalších akcí zatím prostředky čerpány nebyly, plnění se předpokládá během dalšího období.

Oddělení ICT služeb 
Schválený rozpočet ve výši 12 931 tis. Kč byl ve sledovaném období navýšen na částku 
40 641,0 tis. Kč a čerpán na 10,14 % RZ částkou 4 121 tis. Kč. Důvodem nízkého či nulového plnění je nepravidelné čerpání finančních prostředků, což vyplývá z potřeb oddělení 
a uzavřených smluv.

Kapitola 10 – pokladní správa
Běžné výdaje:
Ekonomický odbor ÚMČ
· na bankovní poplatky byly na rok 2017 rozpočtovány prostředky ve výši 200 tis. Kč, během 1. pololetí nebyl tento rozpočet upravován a prostředky určené na bankovní poplatky byly k 30. 6. 2017 čerpány částkou 93 tis. Kč, tj. na 46,50 % SR.
· na zpracování dat a služeb souvisejících s informační a komunikační technikou byly na rok 2017 rozpočtovány prostředky ve výši 150 tis. Kč, během 1. pololetí nebyl tento rozpočet upravován a prostředky nebyly k 30. 6. 2017 čerpány.
· Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/13 ze dne 15. 6. 2017 ke „Zprávě 
o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 - závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2016, vyplývající jednak ze závěrů z projednávání návrhů finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy, které proběhlo v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 167 ze dne 31. 1. 2017, dále z usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 a z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1221 ze dne 
30. 5. 2017. Pro městskou část Praha 8 vyplývá:
odvod do státního rozpočtu v celkové výši 792,3 tis. Kč – odvedeno v I. čtvrtletí
odvod do rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 328,5 tis. Kč
příděl z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 881,0 tis. Kč. 
Zatřídění výdajů dle platné rozpočtové skladby proběhne po schválení finančního vypořádání Zastupitelstvem MČ Praha 8.
· během 1. pololetí 2017 městská část Praha 8 obdržela neinvestiční dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. 2017 – 30. 4. ve výši 7 222,0 tis. Kč. 
· během 1. pololetí 2017 městská část Praha 8 obdržela doplatek škodní události KD Krakov z roku 2015 - pojistné plnění od HVP ve výši 1 617 tis. Kč.

Odbor hospodářské správy ÚMČ
Na zákonné pojištění byly na rok 2017 rozpočtovány prostředky ve výši 110 tis. Kč. 
Během 1. pololetí byly tyto prostředky čerpány částkou 63 tis. Kč, tj. na 57,27 % SR.


V. Účelové fondy MČ Praha 8
MČ Praha 8 má zřízeny tyto účelové fondy:
1. účelový fond rezerv a rozvoje
2. účelový fond zaměstnavatele
3. účelový fond darů
Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Počáteční stav účtu FRR byl k 1. 1. 2017 vykázán ve výši 765 887,47 Kč. 
V průběhu 1. pololetí byla na tento účet poukázána dle „Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 8, za rok 2016“ částka nedočerpaného neinvestičního příspěvku za rok 2016 ve výši 5 665 318,19 Kč. 
Stav účtu FRR k 30. 6. 2017 činí 6 431 205,66 Kč.
Účelový fond MČ Praha 8 – Fond zaměstnavatele (FZ)
Stav účtu FZ byl k 1. 1. 2017 vykázán ve výši 5 842 744,83 Kč. 
Splátky půjček od zaměstnanců činily 32 000,- Kč. Nové půjčky byly ve sledovaném období poskytnuty ve výši 70 000,- Kč. Pravidelný příděl do FZ v roce 2017 (3 % z platů) 
je 2 120 000 Kč a převedeno z rozpočtu MČ bylo 855 000,- Kč.
Stav účtu FZ k 30. 6. 2017 činí 6 641 890,33 Kč.
Účelový fond MČ Praha 8 – Fond darů (FD)
Tento účelový fond je tvořen dary na základě schválených darovacích smluv. Ve sledovaném období nebyl na tento účet poskytnut žádný dar. 
Stav účtu FD k 30. 6. 2017 činí 260 297,28 Kč. 
VI. Prostředky na platy

U městské části Praha 8 a jí zřízených organizací, včetně zdravotnických, u nichž část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, se odměňování řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve spojení s prováděcími předpisy. Objem prostředků vynakládaných v roce 2017 na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 a objem prostředků na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8 byly stanoveny usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017. Dále Rada městské části Praha 8 stanovila celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8. Stejným usnesením schválila Rada městské části Praha 8 počet zaměstnanců příspěvkových právnických osob zřízených MČ Praha 8 – Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), Servisního střediska (SeS) MČ Praha 8, Gerontologického centra a Osmičky pro rodinu.

Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2017 ve výši 130 000 tis. Kč v hlavní činnosti a ve výši 2 470 tis. Kč ve zdaňované činnosti.
Z důvodu poskytnutí dotace, ve výši 4 530,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (z rozpočtu MPSV) na sociálně-právní ochranu dětí byl usnesením č. Usn RMC 0278/2017 ze dne 17. května 2017 stanovený upravený objem prostředků na platy zaměstnanců městské části (MČ) Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), v hlavní činnosti, ve výši 134 530,0 tis. Kč. Dále byl tento objem navýšen o 4 000,0 tis. Kč usnesením č. Usn RMC 0304/2017 ze dne 31. května 2017 a o 2 000,0 tis. Kč usnesením č. Usn RMC 0393/2017 ze dne 28. června 2017. Upravený objem prostředků v hlavní činnosti ve výši 140 530,0 tis. Kč byl čerpán na 45,4 % částkou 63 795 tis. Kč. 
Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy, ve výši 2 470 tis. Kč, čerpán částkou 1 314 tis. Kč, tj. na 54,3 %, z důvodu pracovního zařazení zaměstnanců ve zdaňované činnosti. 
Stanovený počet zaměstnanců k 30. červnu 2017 je plněn v hlavní činnosti na 94,0 %, počtem 315 zaměstnanců a ve zdaňované činnosti na 100 % počtem 6 zaměstnanců.
Ostatní platby za provedené práce
V období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 bylo evidováno celkem 92 dohod, z toho:
1. 36 dohod o pracovní činnosti, které jsou uzavírány na zajištění provozu v KD Ládví a KD Krakov (šatnářky, prodej vstupenek, uvaděč, provozní zajištění kurzů, hlídání dětí v dětském koutku, úklid apod.), jako poradci členů Rady MČ, expertní práce a různé odborné činnosti,
1. 38 dohod o provedení práce – které byly uzavírány na jednorázové akce typu pomocné práce na jednotlivých odborech ÚMČ Praha 8 nebo u kulturních akcí, poradenství a konzultační činnost, přednášky a školení apod.,
1. 8 dohod o provedení práce pracovníků provádějících registraci vozidel pro zón placeného stání,
1. 10 dohod hrazených z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8).
Celkem bylo ve sledovaném období za tyto dohody vyplaceno 5 331 tis. Kč, tj. 47,9 % RZ.
Místní zastupitelské orgány:
Schválený rozpočet na odměny členů ZMČ Praha 8 (včetně měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMČ Praha 8) ve výši 11 075 tis. Kč byl čerpán na 45,7 % částkou 5 066 tis. Kč.

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)
Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb stanovila Rada městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 objem prostředků vynakládaných v roce 2017 na platy ve výši 45 546 tis. Kč a schválila celkový počet 158 zaměstnanců. Stanovený počet zaměstnanců byl usnesením č. Usn RMC 0156/2017 ze dne 29. března 2017 snížen na 138 zaměstnanců a k 30. červnu 2017 plněn na 98,6 %, počtem 136 zaměstnanců. Stejným usnesením byl dále snížen objem prostředků vynakládaných na platy na částku 39 807,0 tis. Kč. Prostředky na platy byly čerpány na 42,9 %, částkou 17 069 tis. Kč. Dále byly na platy poskytnuty dva transfery: z MHMP 520,0 tis. Kč (čerpán na 65,0 %) a MPSV 2 605,0 tis. Kč (čerpán na 100 %).
Ostatní platby za provedené práce
Rozpočet ve výši 677 tis. Kč byl čerpán na 61,3 %. Čerpání souvisí na úseku pečovatelské služby, na úseku domácí ošetřovatelské péče a dětských jeslí s dočasným personálním řešením formou výpomocí v době letních měsíců, kdy si kmenoví zaměstnanci vybírají dovolenou (rozvoz obědů, řidiči, pokrytí špiček v obsazenosti v dětských jeslích). Průběžně jsou dohody uzavírány v Klubech seniorů, na kulturní akce, na přednáškovou činnost apod. Vývoj čerpání ostatních plateb za provedené práce odpovídá provozním potřebám.

Gerontologické centrum
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 objem prostředků vynakládaných v roce 2017 na platy ve výši 25 442 tis. Kč, který byl ve sledovaném období čerpán na 46,4 %, částkou 11 795 tis. Kč, z důvodu neobsazenosti čtyř pracovních míst. Dále Rada MČ Praha 8 schválila celkový počet 73 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet pracovníků k 30. 6. 2017 byl 69 osob, tj. 94,5 % stanoveného počtu zaměstnanců, z důvodu ukončení pracovního poměru 5 zdravotníků v průběhu 1. pololetí 2017 a následně obsazení pouze 1 pracovního místa.
Ostatní platby za provedené práce v plánované výši 1 900 tis. Kč byly čerpány na 44,7 %. Pracovníci v krátkodobých pracovních poměrech zajišťovali pomocné ošetřovatelské a jiné nárazové práce zvláště za dlouhodobě nemocné zaměstnance a v době dovolených.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Hlavní činnost:
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 objem prostředků na platy ve výši 8 670 tis. Kč a schválila celkový počet 24 zaměstnanců na rok 2017. 
Na základě usnesení č. Usn RMC 0304/2017 ze dne 31. května 2017 byl stanoven upravený objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 8 970,0 tis. Kč a čerpán byl částkou 4 273 tis. Kč, tj. na 47,6 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 91,7 % počtem 22 zaměstnanců.
Čerpání prostředků v ostatních platbách za provedené práce činí 38,5 % ročního plánu ve výši 750 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti na úklid chodníků a udržování travnatých ploch v areálech základních a mateřských škol, dopravního hřiště a dále zástup za nemoc a také administrativní výpomoc.
Doplňková činnost:
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 objem prostředků na platy ve výši 7 157 tis. Kč, který byl čerpán částkou 3 801 tis. Kč, tj. na 53,1 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 100 % počtem 24 zaměstnanců.
Ostatní osobní náklady ve výši 800 tis. Kč byly plněny na 46,3 % plánu, tj. čerpány ve výši 370 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti za práce na kulturních domech Ládví a Krakov. 

Osmička pro rodinu
Příspěvková organizace zahájila svou činnost od 1. září 2015. Usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0040/2017 ze dne 30. ledna 2017 byl příspěvkové organizaci stanoven objem prostředků na platy, ve výši 1 715 tis. Kč, a ve sledovaném období byl čerpán na 54,5 %, částkou 934 tis. Kč. Schválený počet 5 zaměstnanců byl usnesením č. Usn RMC 0156/2017 ze dne 29. března 2017 navýšen na 6 zaměstnanců (čerpáno na 83,3 %).
Ostatní osobní náklady:
Finanční prostředky ve výši 1 350 tis. Kč byly čerpány na 58,9 % částkou 795 tis. Kč.
VII. Kapitálové výdaje

Kapitola 02 – městská infrastruktura 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ
PD – úprava pěších cest Thomayerovy sady
RZ: 	25 tis. Kč 	čerpáno:	 19 tis. Kč
Zhotovitel: 			Martina Forejtová, Karla Polydorová, Aleš Steiner, ArtepGeo s.r.o.	
Sml. uzavřena:	1.7.2016, 18.12.2015	
Zahájení akce:		2014
Ukončení akce:	3/2017
V rámci akce byly uzavřeny OBJ: 2015/1221/OZP.DSMZ/MŽ, 2014/1307/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1306/OZP.DSMZ/SĎ, 2014/1300/OZP.DSMZ/MŽ, 2015/1221/OZP.DSMZ/MŽ, 2016/0271/OZPSP.DSMZ/MB, 2016/1377/OZPSP.DSMZ/BM; celkové náklady 476 829 Kč.
Uzavřena SOD 2015/0853/OZP.DSS „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady – provedení sond“. Cena díla 334 698,10 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2016/0485/OZPSP.DSMZ „Dokumentace pro provedení stavby na akci – Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 - Libeň“. Cena díla 754 193 Kč. Akce je ukončena.

Revitalizace nám. Krynická a Pomořanská – studie a PD
RZ: 	1 300,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		AED project, a.s.; Basepoint s.r.o.
Sml. uzavřena:	30.01.2017; 06.01.2016; 23.10.2015
Zahájení akce:		2015
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2017/0059/OZPSP.DSMZ „Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro odstranění stavby, pro stavební povolení a pro zadání stavby pro revitalizaci centrálního náměstíčka Krynická“. Cena díla 356 950 Kč. Dále SOD 2015/0842/OPS.DVZ „Studie rekonstrukce náměstíčka v ul. Pomořanská x Krynická“. Cena díla 290 400 Kč. Tato fáze byla uzavřena v roce 2015. V rámci rozšíření požadavků ke studii uzavřena OBJ 2015/1475/OZPSP.DSMZ/MŽ Cena díla 66 550 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2015/0842/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro revitalizaci centrálního náměstíčka mezi ulicemi Krynická 
a Pomořanská“. Cena díla 845 790 Kč. Následným dodatkem ke smlouvě upraven harmonogram dokončení díla.

Psí louka s prvky agility – studie a PD
RZ: 	423,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		Le Nut Group s.r.o.
Sml. uzavřena:	12.05.2016; 26.10.2015
Zahájení akce:		2015
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2015/0729/OZP.DSS „PD na psí louku s agility prvky u ul. Sokolovská“. Cena díla 289 190 Kč. V další fázi uzavřena SOD 2016/0222/OZPSP.DSMZ „Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně inženýringu – Park s volným pohybem psů – Karlín“. Cena díla 333 960 Kč.
Předpokládané dokončení akce v 3. čtvrtletí 2017.







Úprava parkových cest Ďáblice – II. etapa – PD
RZ: 	73,0 tis. Kč 	čerpáno:	 73 tis. Kč
Zhotovitel: 		basepoint s.r.o.
Sml. uzavřena:	27.11.2015
Zahájení akce:		2015
Ukončení akce:	6/2017
Uzavřena SOD 2015/0764/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost na opravu parkových cest na sídlišti Ďáblice“. 
Cena díla 798 600 Kč. Akce je ukončena, následuje realizace stavby.

Úprava cest u ÚMČ Praha 8 - PD
RZ: 	190,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		SAMSON PRAHA s.ro.		
Sml. uzavřena:	21.12.2015
Zahájení akce:		2015
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2015/0798/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost na opravu cest u ÚMČ Praha 8“. 
Cena díla 1 131 350 Kč. Předpokládané dokončení akce 3. čtvrtletí 2017.

Drobný mobiliář
RZ: 	638,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	-
Prostředky budou čerpány na pořízení movitého DHM (stroje, zařízení, mobiliář; POL 6122).

Revitalizace parku Pod Plynojemem – studie a PD
RZ: 	155,0 tis. Kč 	čerpáno:	 151 tis. Kč
Zhotovitel: 		HSD statika s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.12.2015
Zahájení akce:		2015
Ukončení akce:	6/2017
Uzavřena SOD 2015/0844/OPS.DVZ „Zpracování studie a projektové dokumentace 
na revitalizaci parku Pod Plynojemem“. Cena díla 1 770 230 Kč. Akce je ukončena, následuje realizace stavby.

Vytvoření vjezdu z ulice Lindavská do areálu Bikep
RZ: 	132,0 tis. Kč 	čerpáno:	 132 tis. Kč
Zhotovitel: 		SUNCAD s.r.o.
Sml. uzavřena:	08.11.2016		
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	6/2017
Uzavřena SOD 2016/0454/OZPSP.DSMZ „Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rámci akce – Připojení pozemku a vytvoření vjezdu z ulice Lindavská 
do areálu Bikepark na pozemku parc. č. 603/6, k. ú. Bohnice“. Cena díla 131 769 Kč. 
Akce je ukončena, realizace stavby bude dále hrazena z rozpočtu akce Revitalizace ploch malého rozsahu (ORG 021216).  







PD – výstavba podzemních kontejnerů – II. etapa
RZ: 	300,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		ABCD Studio s.r.o.
Sml. uzavřena:	30.06.2016
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	12/2017
Uzavřena SOD 2016/0290/OPS.DVZ „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě podzemních kontejnerů na tříděný odpad etapa č. II. na území MČ Praha 8“. 
Cena díla 2 164 690 Kč. Předpokládané dokončení akce do konce roku 2017.

Úprava parkových cest na sídlišti Ďáblice – II. etapa
RZ: 	100,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		PROMINECON CZ a.s.
Sml. uzavřena:	13.3.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2017/0078/OPS.DVZ „Úprava cest na sídlišti Ďáblice – II. etapa“. Cena díla 7 222 446 Kč. Předpokládané dokončení akce 3. čtvrtletí 2017. Prostředky budou přesunuty 
do rozpočtu inv. akce Úprava parkových cest na sídlišti v Ďáblicích (ORG 80513020216), odkud budou i nadále čerpány prostředky na realizaci stavby.

Úprava parkových cest na sídlišti Ďáblice – II. etapa
RZ: 	7 200,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		PROMINECON CZ a.s.; IPR Pro s.r.o.
Sml. uzavřena:	13.3.2017, 18.4.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2017/0078/OPS.DVZ „Úprava cest na sídlišti Ďáblice – II. etapa“. Cena díla 7 222 446 Kč. Dále uzavřena SOD 2017/0199/OZPSP.DSMZ „Úprava cest na sídlišti Ďáblice – II. etapa“ cena díla 94 380 Kč. Předpokládané dokončení akce 3. čtvrtletí 2017. 

Úprava pěších cest v Thomayerových sadech
RZ: 	0,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		Gardenline s.r.o.
Sml. uzavřena:		viz ORG 80512020316
Zahájení akce:		2017	
Ukončení akce:	12/2017
Prostředky byly přesunuty do rozpočtu inv. akce Úprava pěších cest v Thomayerových sadech (ORG 80512020316), odkud budou i nadále čerpány prostředky na realizaci stavby.

Úprava pěších cest v Thomayerových sadech
RZ: 	22 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		Gardenline s.r.o., JILAM s.r.o., Ing. Martina Forejtová
Sml. uzavřena:	12.4.2017, 11.4.2017, 11.4.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	12/2017

Uzavřena SOD 2017/0029/OPS.DVZ „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady Praha 8 - Libeň“ cena díla 20 066 323 Kč; uzavřena SOD 2017/0188/OZPSP.DSMZ „Oprava cestní sítě Thomayerovy sady – výkon TDI a BOZP“ cena díla 298 600 Kč a SOD 2017/0189/OZPSP.DSMZ „Oprava cestní sítě Thomayerovy sady – výkon AD“ 
cena díla 295 769 Kč. Uzavřena objednávka na archeologický dohled během stavby - 2017/0887/OZPSP.DSMZ/BM, cena díla 60 500 Kč, dodavatel Česká archeologická společnost, o.p.s. Předpokládané předání díla do konce roku 2017.
Rekonstrukce chodníků – okolí ul. Žernosecká
RZ: 	3 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		HANSA 2 s.r.o.
Sml. uzavřena:	30.6.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2017
Uzavřena SOD 2017/0484/OPS.DVZ „Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká“ cena díla 1 814 145,74 Kč. Předpokládané předání díla do konce roku 2017.

Revitalizace parku Pod Plynojemem  
RZ: 	4 900,0 tis. Kč 	čerpáno:	 2 716 tis. Kč
Zhotovitel: 		H-REKULTIVACE a.s.
Sml. uzavřena:	14.06.2016
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	6/2017
Prostředky byly přesunuty do rozpočtu inv. akce Revitalizace parku Pod Plynojemem (ORG 80514020616), odkud budou i nadále čerpány prostředky na realizaci stavby. Dosavadní čerpání bude přeúčtováno na zmíněný ORG.

Revitalizace parku Pod Plynojemem  
RZ: 	6 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		H-REKULTIVACE a.s., JILAM s.r.o., Bohumil Oliva
Sml. uzavřena:	14.06.2016
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	9/2017
Uzavřena SOD 2016/0270/OPS.DVZ „Úprava parku Pod Plynojemem“. 
Cena díla 7 128 175 Kč. Dále uzavřena SOD 2016/0711/OZPSP.DSMZ „Úprava parku 
Pod Plynojemem – TDI“ cena díla 70 180 Kč. Uzavřena objednávka 2017/1900/OZPSP.DSMZ/OK – koordinace BOZP, cena díla 24 000, 00 Kč. Předpokládané dokončení akce 3.čtvrtletí 2017.

Florenc – revitalizace zelených ploch u metra – studie a PD
RZ: 	1 500,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		SUNCAD s.r.o., basepoint s.r.o.
Sml. uzavřena:	15.4.2016, 2.5.2017
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	12/2017
Uzavřena SOD 2016/0146/OZPSP.DSMZ „Zpracování ideové studie na revitalizaci zelených ploch u metra Florenc – Těšnov, Sady před Muzeem“. Cena díla 350 900 Kč. Dne 19.01.2017 uzavřen Dodatek č.1 k SOD 2016/0146/OZPSP.DSMZ upravující termín předání a cenu díla na 420 475 Kč. Uzavřena SOD 2017/0166/OVZ.DVZ „PD – Revitalizace zelených ploch 
u metra Florenc“ cena díla 1 269 290. Předpokládané dokončení akce do konce roku 2017.

Úprava pěších cest na území MČ Praha 8
RZ: 	2 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
V rámci této akce nebyla ve sledovaném období uzavřena žádná SOD.








Revitalizace ploch malého rozsahu 
RZ: 	19 661,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		VHV real s.r.o.
Sml. uzavřena:	2.5.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	-
Uzavřena SOD 2017/0229/OZPSP.DSMZ „Připojení pozemku a vytvoření vjezdu z ulice Lindavská do areálu BikeParku, parc. č. 603/6, k.ú. Bohnice“ cena díla 360 455,41 Kč.

Výsadby stromů v Praze 8
RZ: 	300,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2016
Ukončení akce:	-
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Realizace podzemních kontejnerů I. etapa
RZ: 	13 439,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zhotovitel: 		Pražské služby a.s.
Sml. uzavřena:		07.02.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Uzavřena rámcová dohoda č. 2017/0048/OPS.DVZ „Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8“ cena díla 30 959 744 Kč. Dokončení akce dle dílčích smluv na jednotlivá kontejnerová stání.  Dne 11.5.2017 uzavřena prováděcí smlouva 2017/0233/OZPSP.DSMZ „SO 06 – ul. Za Poříčskou bránou, k.ú. Karlín, číslo parcely 790/1“ cena díla 1 386 257,07 Kč. (1 145 667 Kč bez DPH). Uzavřena objednávka 2017/1581/OZPSP.DSMZ/OK výkon TDS a koordinaci BOZP; „Realizace podzemních kontejnerů I. etapa“ cena díla 54 269 Kč dodavatel Tomáš Lubovský, dále objednávka 2017/1241/OZPSP.DSMZ/OK výkon TDS a koordinaci BOZP; výstavba podzemního kontejnerového stání za Poříčskou bránou, k.ú. Karlín cena díla 47 190 Kč, stejný dodavatel.

Revitalizace sídliště Střížkov – PD
RZ: 	1 500,0 tis. Kč 	čerpáno:	 135 tis. Kč
Zhotovitel: 			
Sml. uzavřena:
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Uzavřena objednávka 2017/0480/OZPSP/OK vypracování studie – Revitalizace vnitrobloku Roudnická, cena díla po snížení ceny 29 238,50 Kč, dodavatel Architektonický atelier ARKÁDA s.r.o. Dále objednávka 2017/0481/OZPSP.DSMZ/OK studie – Revitalizace veřejných ploch Bešťákova-Černého, dodavatel David Tůma., cena díla 50 820 Kč. Uzavřena objednávka 2016/1966/OZPSP.DSMZ/OK studie - „Možnost revitalizace a využití pozemků 
v katastru obce Praha 8, k.ú. Střížkov“ cena díla 54 450 Kč, dodavatel Žijeme pohybem z.s.
V rámci akce nebyla ve sledovaném období uzavřena žádná SOD.

Projektové dokumentace
RZ: 	1 700,0 tis. Kč 	čerpáno:	 39 tis. Kč
Zhotovitel:
Sml. uzavřena:
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	-
Uzavřena objednávka 2017/0577/OZPSP.DMS/OK zpracování řešení havarijního stavu – zaplavování bytového objektu, cena díla 39 500 Kč, dodavatel Ing. Jiří Hybášek. V rámci akce nebyla ve sledovaném období uzavřena žádná SOD.
Nákup automobilu
RZ: 	362,0 tis. Kč 	čerpáno:	 362 tis. Kč
Zhotovitel: 			AP-AUTO PRAHA s.r.o.
Sml. uzavřena:		1.3.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2017
Uzavřena kupní smlouva 2017/0146/OZPSP.DSMZ. Částka byla přeúčtována z akce „Drobný mobiliář“ ORG 20315.

Psí louka Rokytka
RZ: 	1 200,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Bezpsí louka Rokytka
RZ: 	800,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Rekonstrukce pěších cest Rokytka
RZ: 	5 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Výstavba hřiště Kaňkovského – PD
RZ: 	2 100,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín
RZ: 	14 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Výstavba parku Krynická – Pomořanská
RZ: 	15 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ Na Korábě
RZ: 	13 500,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.




Revitalizace veřejného prostoru U Libeňského pivovaru
RZ: 	5 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Nákup uklízecí techniky
RZ: 	12 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	2018
Finanční prostředky rozpočtované pro tuto akci nebyly ve sledovaném období čerpány.

ODBOR DOPRAVY
Cyklobrány pro ZŠ Burešova
RZ:	500,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15. 6. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč na financování cyklobrán pro ZŠ Burešova. Z časových důvodů bude akce realizována v následujícím pololetí 2017.

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
Revitalizace veřejného prostoru Ládví
RZ:	35 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč

Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé skále
RZ:	8 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč

Rekonstrukce Libeňského podzámčí - I. etapa
RZ:	3 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč

Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy
RZ:	3 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15.6.2017 poskytnutí výše uvedených účelových investičních dotací. Z časových důvodů budou akce realizovány v následujícím pololetí.


Kapitola 03 – doprava 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Úprava parkovací plochy a polikliniky Mazurská
RZ:	8 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15.6.2017 poskytnutí výše uvedené účelové investiční dotace. Z časových důvodů bude akce realizovány v následujícím pololetí.

ODBOR DOPRAVY
Informační směrové značky, bezmotorová doprava, projekt. a předprojektová příprava
RZ:	 40 010,5 tis. Kč 	čerpáno: 	423 tis. Kč

Zhotovitel: Ateliér PROMIKA, s.r.o.
Sml.uzavřena: 23.9.2016     zahájení akce: 23.92016              
Cílem projektu je navrhnout úpravu bezmotorových komunikací v úseku U Českých loděnic 
až po Most Barikádníků. Jedná se částečně o trasu A26 (z Prahy 8 dále pokračující 
až do Horních Počernic) a o páteřní cyklotrasu A2 (spojující Prahu 8 s centrem a se Středními Čechy). V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Sml.uzavřena: 4.10.2016	zahájení akce: 4.102016	ukončení akce: květen 2017
„Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká v Praze 8“
Cílem projektu je zpracování díla – projektové dokumentace, včetně podání žádosti o příslušná povolení pro výstavbu cyklostezky v rámci akce „Stavba nové cyklostezky Ďáblická – Žernosecká v Praze 8. V současné době je posuzována dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Sml.uzavřena: 7. 12. 2016	zahájení akce: 7. 12. 2016 
„Úprava bezmotorové komunikace A2“
Cílem projektu je zpracování díla – projektové dokumentace, včetně podání žádostí o příslušná povolení pro výstavbu bezmotorové komunikace v rámci akce „Úprava bezmotorové komunikace A2“ v Praze 8. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Doprava v klidu – projekty, realizace, bezpečnostní a telematické prvky v dopravě
RZ:	 4 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 2 059 tis. Kč
Zhotovitel: Marbes Colsulting s.r.o.   
Sml. uzavřena: 12.7.2016	    zahájení akce: 12.7.2016         ukončení akce: 2017
Hlavním cílem projektu je zjednodušit a zefektivnit podání a vyřízení žádostí o zvláštní užívání komunikací (zábor). Zároveň využít evidovaná data o schválených žádostech k vytvoření interaktivní mapy záborů pro veřejnost.


Kapitola 04 – školství, mládež a sport 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rekonstrukce hřiště
RZ: 	5 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	61 tis. Kč
Zhotovitel: 		AUSTIS stavební s.r.o.
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:		2017
Ukončení akce:	12/2017
Uzavřena SOD 2017/0108/OPS.DVZ „Revitalizace hřiště Rokoska“. Cena díla 4 827 895 Kč. Dále uzavřena objednávka 2016/1653/OZPSP.DSMZ/OK studie "Revitalizace herního prostoru"   DH Na Rokosce cena díla 53 500 Kč, dodavatel Mgr. Eva Jakubcová. Uzavřena objednávka 2017/0675/OZPSP.DSMZ/OK výkon TDS a koordinaci BOZP během realizace akce Revitalizace herního prostoru pro náctileté cena díla 59 895 Kč, dodavatel Tomáš Lubovský. Předpokládané předání díla do konce roku 2017.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Nákup 3 ks mobilních ledových ploch
RZ: 	23 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15.6.2017 poskytnutí výše uvedené účelové investiční dotace. Z časových důvodů bude akce realizována v následujícím pololetí.

ODBOR ŠKOLSTVÍ
MŠ U Sluncové – myčka do školní kuchyně
RZ: 	424,0 tis. Kč 	čerpáno: 	424 tis. Kč
Škole byl poskytnut investiční příspěvek, akce bude letos realizována a ukončena. 

ZŠ Žernosecká – dovybavení tělocvičen po rekonstrukci
RZ: 	200,0 tis. Kč 	čerpáno: 	200 tis. Kč
Škole byl poskytnut investiční příspěvek, akce bude letos realizována a ukončena.

MŠ Krynická – Rekonstrukce zahrady MŠ Krynická
RZ: 	1 694,0 tis. Kč 	čerpáno: 	1 694 tis. Kč
Škole byl poskytnut investiční příspěvek, akce bude letos realizována a ukončena.

ZŠ Glowackého – IT Infrastruktura
RZ: 	800,0 tis. Kč 	čerpáno: 	800 tis. Kč
Škole byl poskytnut investiční příspěvek, akce bude letos realizována a ukončena.

Modernizace zařízení a vybav. tříd v ZŠ – předfin. projektu ve výzvě č. 20 OP PPR
RZ: 	32 222,2 tis. Kč 	čerpáno: 	32 222 tis. Kč
Prostředky jsou vynaloženy z důvodu předfinancování projektů, podané do 20.výzvy Operačního programu – Praha Pól Růstu. Do projektu se zapojilo všech 15 základních škol.

ODBOR ŠKOLSTVÍ – SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU (SeS) MČ PRAHA 8
Zahrnuje čerpání investičního příspěvku roku 2017. 

PD na rekonstrukci rozvodu elektro, podhledů a osvětlovacích těles
Objekt: ZŠ Libčická
RZ: 	720,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	405 000,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	490,05
Zhotovitel:	VR 90/216 INPAR s.r.o.
Sml. uzavřena:	9.1.2017
Zahájení akce:	I.17
Ukončení akce:	IV.17
Jedná se o zhotovení PD na rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů a osv. těles v objektu školy.
	
PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodů
Objekt: ZŠ Žernosecká
RZ:	720,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	405 000,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	490,05
Zhotovitel:	VR 90/216 INPAR s.r.o.
Sml. uzavřena:	9.1.2017
Zahájení akce:	I.17
Ukončení akce:	IV.17
Jedná se o zhotovení PD na rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů a osv. těles v objektu školy.
	










Stavební úpravy velkého sálu (osvětlení, akustika, podhledy)
Objekt: KD Ládví
RZ:	6 700,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	0,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00 Kč
Zhotovitel:	37/2017, AVK
Sml. uzavřena:	29.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se o provedení st. úprav velkého sálu KD s důrazem na akustiku a s tím související výměna podhledů a osvětlení.
	
Rekonstrukce proskleného pláště 
Objekt: KD Ládví
RZ:	400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	60,50
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci proskleného obvodového pláště KD, jehož současný stav je pohledově a tepelně nevyhovující
	
Vodovodní přípojka a nové oplocení 
Objekt: MŠ Na Korábě (pracoviště Lindnerova)
RZ:	600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	289 573,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 96/2016, Tomáš Kaska
Sml. uzavřena:	3.4.2017
Zahájení akce:	nezahájeno
Jedná se o stavební úpravu hřiště a novou přípojku vodovodu na školní pozemek, stávající připojení bylo z cizího pozemku a nový majitel nesouhlasil s tímto připojením
	
Rekonstrukce teras  
Objekt: MŠ U Sluncové
RZ:	300,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 012 264,42 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 27/2017, AVK Stav s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se o rekonstrukci pobytových teras pro děti, zřízení nové pobytové plochy a vjezdu 
do areálu školy.
	







Rekonstrukce teras   
Objekt: MŠ U Sluncové
RZ	1 073,5 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 012 264,42 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 27/2017, AVK Stav s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se o rekonstrukci pobytových teras pro děti, zřízení nové pobytové plochy a vjezdu 
do areálu školy.
	
Vybudování pobytových ploch
Objekt: MŠ U Sluncové
RZ:	863,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	438 094,53 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 27/2017, AVK Stav s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce: 	 IX.17
Jedná se o rekonstrukci pobytových teras pro děti, zřízení nové pobytové plochy a vjezdu 
do areálu školy.
	
Investiční akce malého rozsahu
Objekt: SeS
RZ:	2 637,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	564,50
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o fond zřízený pro financování akcí menšího finančního rozsahu. 

Projektová příprava
Objekt: SeS
RZ:	4 912,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	514,30
Jedná se o fond zřízený pro projektovou připravenost na drobné investiční akce.
	
Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů
Objekt: SeS
Cena díla bez DPH:	
RZ:	40 073,6 tis. Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	41,50
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o finanční prostředky, které jsou využity na akce týkající se snížení energetické náročnosti školských objektů.
	






Zpracování projektových žádostí a poradenské služby
Objekt: SeS
RZ:	2 420,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	2 000 000,00 Kč
Zhotovitel:	VR 88/2016, Finanční poradenství, s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	III.17
Ukončení akce:	XII.22
Jedná se o poradenské služby při zpracování projektových žádostí s dotací. 
	
Rekonstrukce oplocení školských objektů
Objekt: ZŠ + MŠ
RZ	2 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	57,50
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Poskytnuto finanční krytí na průběžné opravy plotů ZŠ/MŠ.
	
Rekonstrukce podhledů a elektrorozvodů - I. etapa 
Objekt: ZŠ a MŠ Na Slovance
RZ:	2 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 694 363,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 55/2017, S com ENERGO s.r.o.           
Sml. uzavřena:	23.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu školy.
	
Instalace markýzy na jižní straně budovy ZŠ 
Objekt: ZŠ a MŠ Na Slovance
RZ:	1 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o provedení markýz na jižní straně budovy pro zastínění oken.
	
Rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně podhledů I. etapa 
Objekt: ZŠ Burešova
RZ:	3 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	2 350 830,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 99/2016, Ondřej Vít – elektroinstalace
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu č.7. 
	



Rekonstrukce venkovního schodiště
Objekt: ZŠ Burešova
RZ:	960,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	738 667,19 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 15/2017, Boint spol. s r.o.
Sml. uzavřena:	30.3.2017
Zahájení akce:	IV.17
Ukončení akce: 	VIII.17
Jedná se o provedení vstupního venkovního schodiště ke vstupu na školní hřiště, stávající schodiště nevyhovovalo bezpečnostním požadavkům.
	
Rekonstrukce rozvodů elektro, podhledů chodby - I. etapa
Objekt: ZŠ Dolákova
RZ:	2 600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:	doposud nepodepsána                
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu školy.
	
Výměna světel v kabinetech za úsporné LED
Objekt: ZŠ Dolákova
RZ	1 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	776 231,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00 Kč
Zhotovitel:	VR 4/2017, S com ENERGO s.r.o.
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o výměnu stávajících nevyhovujících světel v kabinetech, za úsporná světla LED.
	
Rekonstrukce podhledů a elektrorozvodů - I. etapa
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	6 520,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	5 382 706,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 533,60
Zhotovitel:	VR 10/2017, S com ENERGO s.r.o.           
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu školy.
	
Rekonstrukce šaten 
Objekt:	ZŠ Glowackého
RZ:	3 900,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 139 666,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 842,50
Zhotovitel:	VR 7/2017, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.           
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o úpravu a rekonstrukci vstupu do budovy a šaten, současný stav byl bezpečnostně nevyhovující.
	
Dodávka a montáž přístřešků na vstup do jídelny a zásobovací rampu kuchyně
Objekt: ZŠ Hovorčovická
RZ:	650,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	489 031,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 100/2016, Boint spol. sr.v.o.
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o vybudování přístřešku do budovy u školní jídelny a nad zásobovací rampu kuchyně. 
	
Rekonstrukce rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích těles 
Objekt: ZŠ Libčická 
RZ:	2 600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu školy včetně dodávky osvět. těles.
	
Stavební úpravy izolace základů objektu - I. etapa
Objekt: ZŠ a MŠ Lyčkovo nám
RZ:	2 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 438 440,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 157,80
Zhotovitel:	VR 18/2017, Pirext Pro, s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o dlouhodobou vlhkost v suterénu, kterou bylo nutno odizolovat pro snížení vlhkosti 
v objektu.
	
Realizace půdní vestavby, stav. úpravy interiéru a výměna oken 
Objekt: ZŠ a MŠ Lyčkovo nám (Pernerova)
RZ	111 005,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	42,80
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:	doposud nepodepsána                
Vzhledem ke zvýšení kapacity školy bude provedena půdní vestavba pro zřízení nových tříd, stavební úpravy stávajících prostor budovy z vestavby vyplývající, výměna nevyhovujících oken.
	
Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ 
Objekt: ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.
RZ:	149 994,9 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	18,20
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o výstavbu nové budovy tělocvičny a školní jídelny z důvodu zvýšení kapacity.
Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ
Objekt: ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.
RZ:	12 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:	doposud nepodepsána                
Jedná se o výstavbu nové budovy tělocvičny a školní jídelny z důvodu zvýšení kapacity.
	
Rekonstrukce šaten 
Objekt: ZŠ Mazurská
RZ:	4 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 290 428,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	2 484,00
Zhotovitel:	VR 98/2017, AVK STAV s.r.o.
Sml. uzavřena: 	22.3.2017
Zahájení akce: 	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o úpravu a rekonstrukci   šaten, současný stav byl bezpečnostně nevyhovující.
	
Rekonstrukce opěrné zdi Heydukova ul. 
Objekt: ZŠ Palmovka
RZ:	5 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	4 698 371
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	21,80
Zhotovitel:	VR 85/2016, BAB mont
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VIII.17
Ukončení akce: 	XII.17
Jedná se o stavební úpravy opěrné zdi, která je dlouhodobě ve zhoršujícím se technickém stavu.
	
Dodávka a montáž venkovních žaluzií 
Objekt: ZŠ a MŠ Ústavní 
RZ: 	2 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 496 808,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 811,10
Zhotovitel:	VR 5/2017, AKPA – OKNA s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	IV.17
Ukončení akce:	VI.17
Jedná se o dodávku a montáž venkovních žaluzií na jižní stranu jako ochranu před slunečním zářením.
	
Statické úpravy stropů tříd v 2. NP
Objekt: ZŠ a MŠ Ústavní (Bendovka)
RZ:	2 100,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 448 465,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 101/2016, Vladař a synové s.r.o.
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Z důvodu staticky nevyhovujících stropů dvou tříd v 2 NP bylo nutné provést rekonstrukci.
	
Vybudování pobytových ploch
Objekt: ZŠ a MŠ Ústavní
RZ:	1 920,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 585 622,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 6/2017, Tomáš Sobotka
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o vybudování nových pobytových hracích ploch pro děti, vzhledem k tomu, že stávající plochy byly nevyhovující.
	
Stavební úpravy objektu bývalé trafostanice
Objekt: ZŠ Žernosecká
RZ:	4 250,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 448 875,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	4 173,10
Zhotovitel:	VR 14/2017, BAB mont s.r.o.
Sml. uzavřena:	20.3.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	XII.17
Jedná se o stavební úpravy bývalé trafostanice (vráceno ČEZ) pro potřeby školy.
	
Rekonstrukce podhledů a elektrorozvody 
Objekt: ZŠ Žernosecká
RZ:	2 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících elektrorozvodů, podhledů v objektu školy.
	
Akustické podhledy v jídelně 
Objekt: ZŠ Žernosecká
RZ:	2 050,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 307 405,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 9/2017, Vladař a synové s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.3.2017
Zahájení akce:	1.7.2017
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o odhlučnění prostor školní jídelny
	
Přístřešky na kola 
Objekt: MŠ Kotlaska, ZŠ Ústavní
RZ: 	720,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	525 985,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	44,20
Zhotovitel:	VR 102/2016, EKOPROGRES PRAHA s.r.o.
Sml. uzavřena:	22.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se výstavbu přístřešku v areálu ZŠ a MŠ pro odstavení kol a koloběžek dětí.
	
Nový vjezd do areálu
Objekt: MŠ Krynická
RZ: 	347,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	238 311,04 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	D13/2017, Firma s.r.o.
Sml. uzavřena:	2.5.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o zřízení nového vjezdu do areálu školky.
	
Revitalizace po S.E.N. 
Objekt: MŠ Šiškova
RZ:	1 598,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 320 635,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 531,50
Zhotovitel:	VR 71/2016, S com ENERGO s.r.o.
Sml. uzavřena:	31.10.2016
Zahájení akce:	IV.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o revitalizaci zahrady, která byla naplánována po provedení zateplení objektu.
	
KD Ládví – ekolikvidace chladicího zařízení a sanace suterénu
Objekt: KD Ládví
RZ:	3 900,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 198 563,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	1 132,10
Zhotovitel:	VR 20/2017, Pirext Pro, s.r.o.
Sml. uzavřena:	30.3.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	XII.17
Vzhledem k plánované rekonstrukci venkovních a vnitřních prostor KD je nutno provést ekologickou likvidaci stávajícího chladícího zařízení a sanace suterénu KD.
	
ZŠ Mazurská – zázemí pro družinu II. etapa
Objekt: ZŠ Mazurská
RZ:	5 267,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	4 013 140,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	4 855,90
Zhotovitel:	VR 65/2016, FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o.
Sml. uzavřena:	12.10.2016
Zahájení akce:	IV.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem k nevyhovujícímu zázemí pro družinu byla nutná rekonstrukce těchto prostor.
	
Název akce: PD na rekonstrukci elektrorozvodů vč. LED osvětlení
Objekt: ZŠ Palmovka
RZ:	350,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Vzhledem k nevyhovujícím rozvodům a zdrojům osvětlení je nutná rekonstrukce a v rámci úsporných opatřeních bude osazeno Led osvětlením.
	
Stavební úpravy vnitroareálových komunikací
Objekt: ZŠ Burešova
RZ:	5 450,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	4 141 100,81 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 3/2017, Pirext Pro, s.r.o.
Sml. uzavřena:	21.4.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem k značně poškozeným a nevyhovujícím vnitroareálovým komunikacím bylo přistoupeno k jejich rekonstrukci a rozšíření.
	
Rekonstrukce tělocvičen
Objekt: ZŠ Libčická
RZ:	7 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	5 949 038,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	640,30
Zhotovitel:	VR 42/2017, S com ENERGO s.r.o.
Sml. uzavřena:	24.4.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu podlah a ostatních konstrukcí tělocvičen byla nutná rekonstrukce (hygienické hledisko).
	
PD rekonstrukce sportovního areálu
Objekt: ZŠ Mazurská
RZ:	1 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	1 476 000,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 47/2017, ABCD Studio, s.r.o.
Sml. uzavřena:	19.5.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	VII.17
Jedná se o PD pro kompletní rekonstrukci nevyhovujícího sportovního areálu školy.
	
Rekonstrukce sportovního hřiště s umělým povrchem
Objekt: ZŠ Na Šutce
RZ:	6 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	4 898 557,78 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 28/2017, UTsport s.r.o.
Sml. uzavřena:	26.4.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o kompletní rekonstrukci nevyhovujícího sportovního areálu školy s vybudováním nového umělého povrchu.
	







Rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení a ZTI
Objekt: KD Krakov
RZ:	290,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	2 688 603,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 87/2016, Scom Energo s.r.o.
Sml. uzavřena:	20.12.2016
Zahájení akce:	I.17
Ukončení akce:	II.17
Vzhledem k zastaralému soc. zařízení bylo přistoupeno k rekonstrukci těchto prostor, protože dílčí opravy by byly ekonomicky náročnější a méně efektivní.
	
Rekonstrukce a modernizace MaR
Objekt: MŠ Bojasova
RZ:	182,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	149 849,51 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:	13.2.2017 Dodatek č.3
Zahájení akce:	XII.16
Ukončení akce:	IV.17
Jedná se o rekonstrukci VZT a MaR z důvodu nefunkčnosti. Opravy by byly neefektivní 
a ekonomicky náročné.
	
PD na rekonstrukce tělocvičen
Objekt: ZŠ Palmovka, ZŠ B. H., ZŠ Na Šutce, ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.
RZ:	770,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	630 000,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 45/2017, BOA construction, s,r,o.
Sml. uzavřena:	5.5.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	VI.17
Jedná se o rekonstrukci zastaralých tělocvičen s nevyhovujícím zařízením.
	
PD na úpravu interiérů pro zázemí orchestru
Objekt: KD Ládví
RZ: 	1 050,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	280 000,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	PD 59/2017, Atelier Tecl.
Sml. uzavřena:	23.5.2017
Zahájení akce:	V.17
Ukončení akce:	VI.17
Zhotovení PD pro pronajatý prostor k užívání orchestru PKF.
	








Výstavba zázemí pro orchestr v KD Ládví
Objekt: KD Ládví
RZ:	6 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Provedení stavebních úprav pronajatého prostoru pro využití PKF.
	
Rekonstrukce 2 tělocvičen a zázemí v ZŠ B. Hrabala – Na Korábě
Objekt: ZŠ B. Hrabala
RZ:	5 100,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 479 547,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 52/2017, Pirext Pro, s.r.o.
Sml. uzavřena:	19.6.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu byla nutná rekonstrukce těchto prostor
	
Rekonstrukce 2 tělocvičen a zázemí 
Objekt: ZŠ Palmovka
RZ:	4 900,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu byla nutná rekonstrukce těchto prostor.
	
Projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠ
Objekt: ZŠ a MŠ P. Strozziho
RZ:	55,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o navýšení finančních prostředků na zhotovení znaleckých posudků.
	
EU – ZŠ B. Hrabala – snížení energetické náročnosti 
Objekt: ZŠ B. Hrabala
RZ:	21 876,6 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	15 125 390,62 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 60/2017, BAB Mont s.r.o.
Sml. uzavřena:	4.7.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se akci týkající se snížení energetické náročnosti objektu.
EU – MŠ Chabařovická – snížení energetické náročnosti
Objekt: MŠ Chabařovická
RZ: 	11 693,9 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	7 797 113,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 60/2017, BAB Mont s.r.o.
Sml. uzavřena:	4.7.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se akci týkající se snížení energetické náročnosti objektu.
	
EU – MŠ Šimůnkova – snížení energetické náročnosti
Objekt: MŠ Šimůnkova
RZ:	10 451,1 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	7 212 671,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 60/2017, BAB Mont s.r.o.
Sml. uzavřena:	4.7.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se akci týkající se snížení energetické náročnosti objektu.
	
Napojení ZTI pro Sportovní klub pétanque
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	363,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 60/2017, BAB Mont s.r.o.
Sml. uzavřena:	4.7.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Pro zajištění přívodu vody k hracímu prostoru bylo nutno vybudovat tuto přípojku.
	
Navýšení kapacity mycího centra ŠK
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	363,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	290 149,37 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	D71/2017, WORKERBAU s.r.o
Sml. uzavřena:	23.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Komentář: Vzhledem k navýšení počtu dětí v ZŠ bylo nutno provést úpravy mycího centra 
v kuchyni
	
Název akce: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ vč. TDI
Objekt:	MŠ Šiškova
RZ:	5 200,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 765 640,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 46/2017, Vladař a synové s.r.o.
Sml. uzavřena:	19.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	XII.17
Jedná se o provedení rekonstrukce veškerých komunikací v areálu MŠ a jejich úprava 
na bezbariérové.
	
Název akce: Úprava bezbariérového užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8
Objekt: MŠ Šiškova
RZ:	96,3 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 765 640,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 46/2017, Vladař a synové s.r.o.
Sml. uzavřena:	19.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	XII.17
Jedná se o provedení rekonstrukce veškerých komunikací v areálu MŠ a jejich úprava 
na bezbariérové.
	
PD na vybudování půdní vestavby
Objekt: ZŠ B. Hrabala
RZ: 	88,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Dofinancování PD
	
Zřízení nových cest a závlahy v areálu MŠ
Objekt: MŠ Kotlaska
RZ:	4 150,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 402 762,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 97/2016, FIRMA s.r.o.
Sml. uzavřena:	19.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o kompletní rekonstrukci nevyhovujících cest v areálu a zřízení nového závlahového systému.
	
Sanace obvodového zdiva a rekonstrukce ZTI
Objekt: MŠ Šimůnkova
RZ:	2 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	2 011 840,34 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 2/2017, Tomáš Kaska
Sml. uzavřena:	26.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	XII.17
Jedná se o rekonstrukci ZTI v prostorách školy a s tím provedení sanace obvodového zdiva.






Multifunkční zázemí pro školní družinu
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	4 400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 601 792,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 39/2017, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
Sml. uzavřena:	3.7.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu, bylo nutné provést rekonstrukci těchto prostor.
	
MŠ Lešenská – modernizace areálového osvětlení MŠ,
Objekt: MŠ Lešenská
RZ:	1 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	dosud neuzavřena
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího areálového osvětlení.
	
ZŠ Glowackého – multifunkční zázemí pro školní družinu,
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	4 400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	
Zhotovitel:	doposud nevybrán                

ZŠ Na Slovance – rekonstrukce školní kuchyně,
Objekt: ZŠ Na Slovance
RZ:	62 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o kompletní rekonstrukci a rozšíření nevyhovujícího gastro provozu.
	
KD Ládví – demoliční práce a vyklizení přízemí KD,
Objekt: KD Ládví
RZ:	1 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	3 198 561,00 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR20/2017, PIREXT PRO s.r.o
Sml. uzavřena:	30.3.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	IX.17
Jedná se o provedení vyklizení přízemí KD a s tím provedení demoličních prací již nepotřebných a nevyhovujících konstrukcí.
	


ZŠ BH Zenklova – rekonstrukce 2 tělocvičen a šatny,
Objekt: ZŠ BH Zenklova
RZ:	2 654,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci tělocvičen a jejich zázemí, stávající stav je nevyhovující.
	
ZŠ Na Šutce – rekonstrukce 2 tělocvičen a nářaďovny,
Objekt: ZŠ Na Šutce
RZ:	7 245,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci tělocvičen a jejich zázemí, stávající stav je nevyhovující.
	
ZŠ Lyčkovo nám. - rekonstrukce tělocvičny,
Objekt: ZŠ Lyčkovo nám.
RZ: 	1 903,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci tělocvičen a jejich zázemí, stávající stav je nevyhovující.
	
KD Ládví – rekonstrukce zázemí tanečního souboru a soc. z.
Objekt: KD Ládví
RZ:	3 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci prostor využívaný tanečním prostorem včetně soc. zař.
	
ZŠ Na Šutce – rekonstrukce vnějších sportovišť a výstavba 
Objekt: ZŠ Na Šutce
RZ:	6 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	4 898 557,78 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	VR 28/2017, UTsport, s.r.o.
Sml. uzavřena:	26.4.2017
Zahájení akce:	VI.17
Ukončení akce:	VIII.17
Jedná se o provedení rekonstrukce venkovních sportovišť a výstavba nových. 
MŠ U Školské zahr. - pobytové plochy,
Objekt: MŠ U Školské zahr.
RZ:	1 200,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o vybudovaní a rekonstrukci venkovních ploch pro pobyt dětí v exteriéru. Současný stav je nevyhovující.
	
MŠ Drahorádova (ZŠ a MŠ Na Slovance) - Pobytové plochy
Objekt: MŠ Drahorádova (ZŠ a MŠ Na Slovance)
RZ:	1 200,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o vybudovaní a rekonstrukci venkovních ploch pro pobyt dětí v exteriéru. Současný stav je nevyhovující.
	
ZŠ U Školské zahrady - rekonstrukce hřiště, 
Objekt: ZŠ U Školské zahrady
RZ:	5 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o vybudovaní a rekonstrukci venkovních ploch pro pobyt dětí v exteriéru. Současný stav je nevyhovující.
	
KD Ládví – rekonstrukce ZTI II. etapa 
Objekt: KD Ládví
RZ:	3 300,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	
Zhotovitel:	dosud nevybrán
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o další etapu oprav rozvodů ZTI v KD, které jsou v havarijním stavu.
	







ZŠ U Školské zahrady – PD víceúčelové hřiště, 
Objekt: ZŠ U Školské zahrady
RZ: 	363,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná zhotovení PD pro vybudovaní a rekonstrukci venkovních ploch pro pobyt dětí 
v exteriéru. Současný stav je nevyhovující.
	
ZŠ a MŠ Dolákova – PD přestavba objektu bývalé sauny, 
Objekt: ZŠ a MŠ Dolákova
RZ:	500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o PD přestavby objektu bývalé sauny pro využití skautské organizace.
	
ZŠ Ústavní – PD školní družina, 
Objekt: ZŠ Ústavní
RZ:	2 200,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o PD na dostavbu objektu školní družiny v areálu školy.
	
Název akce: MŠ Šimůnkova – instalace zátěžových koberců ve čtyřech 
Objekt: MŠ Šimůnkova
RZ:	355,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	288 852,44 Kč
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	D41/2017, PirexPro s.r.o.
Sml. uzavřena:	30.6.2017
Zahájení akce:	VII.17
Ukončení akce:	VIII.17
Vzhledem k nevyhovujícím povlakovým krytinám je nutné tyto krytiny obnovit.
	









ZŠ Dolákova – úprava atria školy na venkovní učebny
Objekt: ZŠ Dolákova
RZ:	2 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o úpravu atria pro možnou venkovní výuku.
	
ZŠ Mazurská – rekonstrukce sportovního areálu,
Objekt: ZŠ Mazurská
RZ: 	8 200,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukce nevyhovujícího areálu pro sporty.
	
Ubytovna Voctářova – výměna kotle za nový typ, 
Objekt: Ubytovna Voctářova
RZ:	100,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	dosud neuzavřena
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o výměnu kotle, který je v havarijním stavu (viz revizní zpráva).
	
MŠ Klíčanská – dostavba přístřešků, 
MŠ Klíčanská
RZ:	900,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:	doposud nepodepsána                
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o výstavbu přístřešku nad terasy objektu, sloužící k hraní dětí
	
Název akce: MŠ a ZŠ – rekonstrukce oplocení školských objektů, 
Objekt: MŠ a ZŠ
RZ:	5 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o prostředky, které budou sloužit pro účely oprav oplocení školských objektu.
	
ZŠ Na Slovance – PD – přístavba dílen a školní družiny, 
Objekt: ZŠ Na Slovance – PD
RZ:	2 100,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o přístavbu dílen pro rozšíření školní výuky a dále je nutná přístavba školní družiny 
z důvodu zvýšení počtu žáků.
	
Oplocení areálu školy + vstupní branka a vjezd do MŠ
Objekt: MŠ Klíčanská
RZ:	800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci oplocení areálu, včetně nové vjezdové brány.
	
Oprava dlažby na terasách MŠ + již plánované zastřešení teras
Objekt: MŠ Klíčanská
RZ: 	900,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o opravu v současné době nevyhovující dlažby na terasách.
	
Rekonstrukce a nátěr plotu
Objekt: MŠ Ústavní
RZ:	400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o částečnou rekonstrukci oplocení MŠ a provedení sjednocujícího nátěru
	








ZŠ Ústavní – rekonstrukce původních asfaltových chodníků a účelových komunikací
Objekt: ZŠ Ústavní
RZ:	2 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukce původních asfaltových chodníků a účelových komunikací.
	
Rekonstrukce podezdívky a výměna plot. dílců kolem celého areálu školy
Objekt: MŠ Řešovská
RZ:	1 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukce podezdívky a výměna plot. dílců kolem celého areálu školy z důvodu značné koroze stávajícího oplocení.
	
Název akce: Studie nástavby
Objekt: MŠ Kotlaska
RZ:	250,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení studie případné nástavby MŠ pro zvýšení její kapacity.
	
Rekonstrukce podlah – dlažba – na chodbách k tělocvičnám a ke školní jídelně
Objekt: ZŠ Libčická 
RZ:	2 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Z důvodu značně z degradovaných stávajících dlažeb na chodbách školy (nebezpečí úrazu) bude přistoupeno k jejich rekonstrukci.
	








Rekonstrukce toalet u školní knihovny a tělocvičen
Objekt: ZŠ Libčická
RZ: 	1 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:  	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení v současné době značně nevyhovujících soc. zař. u knihovny školy 
a tělocvičen
	
ZŠ Libčická – vytvoření místa na bioodpad
ZŠ Libčická
RZ:	100,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o vytvoření nového prostoru pro ukládání biologického odpadu vzniklého při údržbě pozemku školy.
	
Rekonstrukce oplocení
Objekt: MŠ Dolákova
RZ:	1 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce oplocení v současné době značně poškozeného oplocení objektu.
	
Rekonstrukce venkovních zahradních schodišť
Objekt: MŠ Dolákova
RZ:	150,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajících venkovních schodišť v areálu MŠ – nebezpečí úrazu. 
	






Rekonstrukce oplocení
Objekt: ZŠ Dolákova
RZ:	1 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajících venkovních schodišť v areálu ZŠ – nebezpečí úrazu. 
	
Rekonstrukce oplocení vč. opěrné zdi a rekultivace zahrady
Objekt: MŠ Šimůnkova
RZ:	7 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího oplocení a značně degradované opěrné zdi, 
a s tím i provedení rekultivace zahrady.
	
Rekonstrukce oplocení celého areálu škol vč. branek MŠ
Objekt: MŠ Korycanská
RZ: 	1 500,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně zhotovení nových branek. 
	
Rekonstrukce oplocení celého areálu školy vč. bran
Objekt: ZŠ Žernosecká
RZ:	1 400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně zhotovení nových branek. 
	








Rekonstrukce oplocení celého areálu školy včetně bran
Objekt: MŠ Poznaňská
RZ:	1 400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně zhotovení nových branek. 
	
Rekonstrukce celého oplocení školy včetně vjezdů 
Objekt: ZŠ U Školské zahrady
RZ:	2 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně vjezdů. 
	
Zastínění oken jižní strany
MŠ Štěpničná 
RZ:	600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o zastínění oken jižní stěny.
	
Plot při vstupu do budovy Zenklova (bezdomovci),
Objekt: ZŠ Bohumila Hrabala
RZ:	600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o nutné zajištění objektu před bezdomovci, kteří přes současný plot přelézali a zničili jej.
	









Rekonstrukce plotu
ZŠ Na Šutce
RZ: 	2 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení. 
	
Stavební úpravy plotu včetně nátěru
Objekt: ZŠ Na Slovance 
RZ:	1 600,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně nátěrů.
	
Ploty – rekonstrukce podezdívek a nátěry
Objekt: ZŠ Glowackého
RZ:	1 000,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně podezdívek.
	
Rekonstrukce 2 plotů, včetně bran a 2 branek u hlavního a vedlejšího vchodu
Objekt: ZŠ Mazurská
RZ:	4 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně bran a branek.
	
Oplocení celého areálu mateřské školy a rekonstrukce stávajících podezdívek
Objekt: MŠ Krynická
RZ:	1 800,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího oplocení včetně podezdívek.
Brána – zadní vjezdová, manuální otevírání
Objekt: MŠ Krynická
RZ:	400,0 tis. Kč
Cena díla bez DPH:	
Čerpáno Kč v tis. s DPH:	0,00
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Sml. uzavřena:     	
Zahájení akce:     	
Ukončení akce:              	
Jedná se dodávku a montáž brány do objektu.
	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast 
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra včetně doplatku PD
RZ:	 201, tis. Kč 	čerpáno: 	0
Původní zhotovitel: GENEL INVEST s.r.o., Na Slovance 4, 182 00 Praha 8
Nový zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137,250 65 Bořanovice – Pakoměřice
Sml. uzavřena: 10.6.2015/6.11.2015
Zahájení akce: 9.7.2015/9.11.2015
Ukončení akce: 5.10.2015/17.12.2015
V roce 2015 proběhla realizace projektu, kdy se zrealizovalo zateplení fasády budovy, výměna
otvorových výplní, zateplení střechy a tím došlo ke snížení energetické náročnosti. 
V roce 2016 se dokončily drobné nedodělky, realizace projektu je ukončena. V roce 2017 předpokládáme dořešení financování této akce.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Pořízení PD na zkapacitnění a rekonstrukci objektu Poliklinika Mazurská
RZ:	 30 500,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0

Vybudování rodinného centra
RZ:	 20 000,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/17 ze dne 15.6.2017 poskytnutí účelových investičních dotací na výše uvedené akce. Z časových důvodů budou akce realizovány v následujícím pololetí 2017.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Rekonstrukce kotelny a ÚV objektu Gerontologického centra 
RZ:	4 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Zhotovitel: DAST FIX cz s.r.o.
                    Královická 440/51
                    250 01 Brandýs nad Labem
Smlouva o dílo 2014/0392/OPS.DVZ 
Projektová dokumentace na úpravu kotelny a ÚV objektu Gerontologického centra byla vypracována na tehdejší stav objektu. Na konci roku 2015 proběhlo zateplení objektu. V měsíci dubnu proběhla aktualizace vypracované PD se zohledněním aktuálního stavu objektu dle současných energetických parametrů.  Smlouva o dílo byla podepsána 27.6.2017 a zhotovitel se zde zavazuje k předání díla do 60 dnů ode dne předání staveniště. Akce musí být ukončena nejpozději se začátkem topné sezóny.




Obnova vozového parku OÚSS
RZ:	480 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Nákup vozidla nebude v letošním roce realizován. OÚSS bylo vozidlo nabídnuto jako sponzorský dar za symbolickou cenu 1,- Kč za provoz na jeden rok. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl v 1. pololetí 2017 čerpán.

Stavební úpravy interiérů – jesle Mirovická
RZ: 	1 000,0 tis. Kč          	čerpáno:	0 tis. Kč 
Jedná se o stavební úpravy přízemí, které je možné provést pouze v měsíci srpnu, 
kdy je zařízení plně uzavřeno. V letošním roce nebudou práce provedeny, v podzimních měsících bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch 
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Národní kulturní památka Kobyliská střelnice
RZ: 	3 501,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Původní zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Nový zhotovitel: Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
Sml. uzavřena: 9.3. 2015/24.7.2015
Zahájení akce: 23.3.2015/27.7.2015
Ukončeníakce:29.10.2015
Realizace akce byla ke konci roku 2015 zcela ukončena. Byla zrealizována obnova Národní kulturní památky, která spočívala v revitalizaci zeleně v areálu, rekonstrukci přístupových cest, instalaci závlahového systému, infrastruktury kamerového systému, instalaci veřejného osvětlení a zahradního parteru. V roce 2016 se dokončily drobné nedodělky a v roce 2017 předpokládáme dořešení financování této akce.

ODBOR ŠKOLSTVÍ – 
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8
Rekonstrukce pláště Kulturního domu Ládví
Objekt: KD Ládví
RZ: 	14 000,0 tis. Kč
Zhotovitel:	doposud nevybrán                
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště, který je téměř v havarijním stavu.

ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku
RZ: 	73,0 tis. Kč 	čerpáno:	 73 tis. Kč
Zhotovitel: ak. mal. Dominika MACHAČOVÁ, Moravská 1348/37, Praha 2 - Vinohrady
Sml. uzavřena: 5.9.2016, č.2016/0653/OPS.DVZ
Zahájení akce: 2016
Ukončení akce: 2017
Restaurování proběhlo. Práce byly dokončeny v 1.čtvrtletí 2017.                  

Nákup pokladního systému v Divadle K. Hackera
RZ: 	247,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 Kč
Zahájení akce: 2017
Ukončení akce: 2017
Akce zatím neproběhla. Práce budou realizovány ve 2. pololetí 2017.



Vánoční osvětlení Prahy 8
RZ: 	7 900,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 Kč
Zahájení akce: 2017
Ukončení akce: 2017
Akce zatím neproběhla. Práce budou realizovány ve 2.pololetí 2017.

Busta Bohumila Hrabala
RZ: 	15,0 tis. Kč 	čerpáno:	 15 tis. Kč
Zhotovitel: Miroslav Roubal, náměstí Míru 600/20, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2
Sml. uzavřena: 30.1.2017, č. 2017/0057/OKSMPP.DKSM
Zahájení akce: 2017
Ukončení akce: 2017
Práce byly dokončeny v 1. čtvrtletí 2017.    

Pořízení výstavního systému (8 panelů)
RZ: 	500,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Rekonstrukce pomníku v ulici Fr. Kadlece
RZ: 	190,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis.  Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Rekonstrukce sousoší u OC Drahaň v Čimicích
RZ: 	190,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Pořízení vánočního osvětlení na vánoční stromy
RZ: 	600,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis.  Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Obnova a pořízení infotabulí s mapou
RZ: 	1 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Automobil pro zajištění kulturních akcí
RZ: 	500,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.

Obnova informačních vitrín
RZ: 	800,0 tis. Kč 	čerpáno:	 0 tis. Kč
K realizaci dojde ve 2. pololetí roku.


Kapitola 07 – bezpečnost
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
Integrace ostatních LKS do MKS
RZ:	21 060,0 tis. Kč	čerpáno:	362,0 tis. Kč

Obnova zabezpeč. a signalizačních systémů ÚMČ
RZ:	4 361,0 tis. Kč	čerpáno:	2 325,0 tis. Kč



Kapitola 08 – hospodářství
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Centrum Palmovka – výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostorami včetně správy – kapitálová půjčka
RZ:	12 358,0 tis. Kč	čerpáno:	0,0 tis. Kč
Zhotovitel: Centrum Palmovka a.s., Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8
Sml. uzavřena: Smlouva o půjčce uzavřena dne 25.10.2011, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřen dne 30.12.2013.
Finanční prostředky určené na krytí nákladů dostavby budovy Nová Palmovka nebyly   čerpány a převážná část finančních prostředků byla převedena na krytí nákladů akcí nově zařazených do rozpočtu MČ Praha 8. 

Nákup pozemku MČ Praha 8
RZ:	1 629,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky určené na nákup pozemku/ů nebyly k 30.6.2017 čerpány.

Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Taussigova 1172/1, k.ú. Kobylisy 
RZ:	317,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci sociálních bytů např. instalaci sprchového koutu místo vany. K 30.6.2017 finanční prostředky nečerpány. 

Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Burešova 1151/12, k.ú. Kobylisy 
RZ:	350,0 tis. Kč	čerpáno:	27 tis. Kč 
Uhrazena fa ve výši 23 600,00 Kč a odvedeno DPH ve výši 3 540,00 Kč za rekonstrukci bytu č. 303, tj. instalaci sprchového koutu.

Rekonstrukce sociálních bytů v objektu Bínova 532 až 534, k.ú. Střížkov 
RZ:	220,0 tis. Kč	čerpáno: 	0,0 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci sociálních bytů např. instalaci sprchového koutu místo vany. Finanční prostředky nečerpány.

Studie a projektová dokumentace výstavby multifunkční sportovní haly
RZ:	8 840,0 tis. Kč	čerpáno: 	840 tis. Kč
Zhotovitel: Fandament Architects s.r.o., Pěstitelská 162/11, Brno-Dolní Heršpice
Sml. uzavřena: 13.12.2016            zahájení akce: 12/2016           ukončení: 3/2017
Za studii provedení stavby multifunkční haly na pozemcích parcela č. 603/7 v k.ú. Bohnice 
a parcele č. 2364/111 v k.ú. Kobylisy uhrazena konečná faktura 20170033
ve výši 840 000,00 Kč.

Projektová příprava
RZ:	12 500,0 tis. Kč 	čerpáno: 	477 tis. Kč
Projektová dokumentace půdní vestavby U Synagogy 236/2, k.ú. Libeň
Objednávka č. 2016/1909/OSM.DKTD/ŠP ze dne 29.11.2016
Zhotovitel: ABP Consulting s.r.o., Thámova 21/34, Praha 8 
Za vyhotovení PD půdní vestavby – kanceláře a skladu, rozšíření NP č. 603, uhrazena 
fa č. 170043 ve výši 261 360,00Kč.

PD rodinné centrum Kobylisy
Smlouva o dílo č. 2016/0864/OPS.DVZ (109/3224/2016)
Zhotovitel: ATELIER TECL, s.r.o., Štýřice, Strž 554/1
Sml. uzavřena: 30.12.2016              zahájení akce: 1/2017      ukončení: 6/2017



PD rekonstrukce sociálního zařízení Polikliniky Mazurská
Objednávka č. 2017/0578/OSM.DZC/ŠP ze dne 23.03.2017
Zhotovitel: Ing. Karel Fousek, Kutnohorská 329, Kostelec nad Černými lesy
Za vyhotovení PD uhrazena fa č. 103/2017 ve výši 215 380,00 Kč.

Projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v objektu Poliklinika Mazurská 474, k.ú. Troja, 181 00 Praha 8 
RZ: 	35,0 tis. Kč 	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce rozvodů SV, TUV a kanalizace v objektu Poliklinika Mazurská 474, k.ú. Troja, 181 00 Praha 8 
RZ: 	10 500,0 tis Kč	 čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Projektová dokumentace na rekonstrukci slaboproudých rozvodů v objektu Poliklinika Mazurská 474, k.ú. Troja, 181 00 Praha 8 
RZ: 	4,0 tis. Kč	 čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Poliklinika Mazurská 474 na k.ú. Troja, 181 00 Praha 8 
RZ:	3 700,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč 
Finanční prostředky nečerpány.

Výstavba rodinného centra na k.ú. Kobylisy, Praha 8
RZ:	2 945,7 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Projektová dokumentace výstavby „startovacích bytů“ na pozemku parcela číslo 527/97, k.ú. Střížkov, 182 00 Praha 8
RZ:	11 000,0 tis Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce prádelny v bytovém domě Taussigova 1172/1, Praha 8 - Kobylisy
RZ:	2 900,0 tis. Kč	čerpáno:	2 073 tis. Kč 
Zhotovitel: INSTALACE Šubrt, spol. s r.o., Dieselova 114, Praha 10 
Sml. uzavřena: 28.12.2016              zahájení akce: 1/2017            ukončení: 4/2017
Za práce a dodávky hlavní stavební výroby – HSV (úprava povrchů, podlahy, osazování výplní, bourací práce, přesun sutě a hmot), pomocné stavební výroby – PSV (izolace proti vodě, dodávku vnitřní kanalizace, elektrorozvodů, vzduchotechniky, zámečnické práce, podlahy z dlaždic, provedení obkladů, malování) uhrazeny fa ve výši 2 416 559,40 Kč 
a odvedeno DPH ve výši 362 483,91 Kč.
Finanční prostředky za zařizovací předměty 3 ks profesionální mincovní pračky, 3 ks profesionální mincovní sušičky a 2 ks laviček ve výši 794 144,00 Kč byly přeúčtovány 
a následně zavedeny na účet 022 0050 a 028 0000. 
Technický dozor investora
Objednávka č. 2017/0420/OSM.DZC/ŠP ze dne 2.3.2017
Zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67
Za činnost TDI uhrazena fa 1712 ve výši 88 510,58 Kč.





Rekonstrukce prádelny v bytovém domě Burešova 1151/12, Praha 8 - Kobylisy
RZ: 	2 891,0 tis. Kč 	čerpáno:	2 081 tis. Kč 
Zhotovitel: INSTALACE Šubrt, spol. s r.o., Dieselova 114, Praha 10 
Sml. uzavřena: 28.12.2016              zahájení akce: 1/2017            ukončení: 4/2017
Za práce a dodávky hlavní stavební výroby – HSV (úprava povrchů, podlahy, osazování výplní, bourací práce, přesun sutě a hmot), pomocné stavební výroby – PSV (izolace proti vodě, dodávku vnitřní kanalizace, elektrorozvodů, vzduchotechniky, zámečnické práce, podlahy z dlaždic, provedení obkladů, malování) uhrazeny fa ve výši 2 418 177,64 Kč 
a odvedeno DPH ve výši 362 726,65 Kč.
Finanční prostředky za zařizovací předměty 3 ks profesionální mincovní pračky, 3 ks profesionální mincovní sušičky a 2 ks laviček ve výši 788 037,50 Kč byly přeúčtovány 
a následně zavedeny na účet 022 0050 a 028 0000. 
Technický dozor investora
Objednávka č. 2017/0420/OSM.DZC/ŠP ze dne 2.3.2017
Zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67
Za činnost TDI uhrazena fa 1713 ve výši 88 459,14 Kč.

Antigraffitové nástřiky
RZ: 	4 044 ,0 tis. Kč	čerpáno: 	3 971 tis. Kč
Zhotovitel: MACON a.s., Hornokrčská 590/14, Praha 4
Sml. uzavřena: 29.11.2016            zahájení akce: 12/2016           ukončení: 5/2017
Za aplikaci antigraffiti ochrany, tj. přípravu povrchu, provedení nátěru primer a antigraffiti 
na vybraných objektech svěřených MČ Praha 8 uhrazeny fa ve výši 3 970 995,00 Kč.

Rekonstrukce fasády severního štítu domu Taussigova 1172/1 na k.ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8
RZ: 	10 020,0 tis. Kč	čerpáno: 	8 779 tis. Kč
Zhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhříněves
Sml. uzavřena: 26.09.2016            zahájení práce: 10/2016           ukončení: 04/2017
Za montáž a demontáž lešení, dodávku minerálních izolačních desek ISOVER NF 
tl. 180 a 40 mm, montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny, montáž zakládacích soklových lišt, provedení tenkovrstvé silikonové omítky včetně penetrace, oplechování horních ploch a nadezdívek uhrazeny faktury ve výši 2 432 534,18 Kč a odvedeno DPH ve výši 364 880,13 Kč.
Technický dozor investora 
Objednávka č. 2016/1430/OSM.DKTD/ŠP ze dne 26.9.2016
zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67, Praha 4

Havarijní oprava statiky části obvodového pláště domu čp. 1172 na k.ú. Kobylisy 
a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8
Zhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhříněves
Sml. uzavřena: 15.12.2016            zahájení práce: 12/2016           ukončení: 2/2017
Za montáž lešení, závěsné lávky, stavebního výtahu, řezání železobetonových konstrukcí, očištění ploch stěn, tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 
do 1250 barů, provedení ochranného nátěru výztuže na cementové bázi, dodatečné vlepování betonářské výztuže, spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 2 mm, provedení stěrky k vyrovnání betonových ploch, odvoz a uskladnění suti proplaceny náklady ve výši 4 992 321,17 Kč a odvedeno DPH ve výši 748 848,18 Kč.
Technický dozor investora 
Objednávka č. 2016/2042/OSM.DKTD/ŠP ze dne 14.12.2016
zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., K Zeleným domkům 802/67, Praha 4
Za činnost TDI uhrazena fa č. 1708 ve výši 215 747,36 Kč.
Statické zhodnocení stěnového pláště 1.NP a 2.NP objektu Taussigova 1172/1
Objednávka č. 2017/0526/OSM.DSM/JH ze dne 14.3.2017
zhotovitel: Ing. Martin Stránský, Pernerova 36/2, Praha 8
Uhrazena fa 2-4-17 ve výši 24 200,00 Kč.

Rekonstrukce střešní krytiny a fasády na adrese Uzavřená 652/10, Praha 8, k.ú. Kobylisy
RZ: 	2 100,0 tis. Kč 	čerpáno:	0 tis. Kč 
Zhotovitel: FINEMA stavební společnost s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 
Sml. uzavřena: 28.12.2016              zahájení akce: 5/2017               ukončení: 8/2017
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce fasády a výměna oken Březinova 485/18, Praha 8, k.ú. Karlín
RZ: 	3 000,0 tis Kč 	 čerpáno: 	0 tis. Kč
Zhotovitel: GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem
Sml. uzavřena: 5.4.2017              zahájení akce: 5/2017               ukončení: 8/2017
K 30.6.2017 nebyly finanční prostředky čerpány.

[bookmark: _GoBack]Rekonstrukce elektroinstalace 3 vchodů v bytovém domě Křižíkova 35/46, 290/48 
a 167/50, Praha 8 – Karlín – dokončení 
RZ: 	189,7 tis. Kč    	čerpáno: 	190 tis. Kč
Zhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10-Uhříněves
Sml. uzavřena: 11.7.2016            zahájení akce: 7/2016           ukončení: 1/2017
Za dokončení prací, tj. zapravení soklu okolo zvonků, přetmelení a přemalování prasklin SDK, vyčištění soklového obkladu a konzol madla, nátěr sklopného zábradlí, opravu kontury přechodu mezi soklem a štukem byla uhrazena fa ve výši 164 879,36 Kč a odvedeno DPH ve výši 24 731,90 Kč.

Studie a projektová dokumentace objektu OKC Draháň, Čimická 780/61 na k.ú. Čimice, 181 00 Praha 8
RZ: 	976,0 tis. Kč	čerpáno: 	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány. 

Technické opatření v bytovém domě Taussigova 1172/1, k.ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8
RZ:	2 180,0 tis. Kč 	čerpáno: 	0 tis. Kč   
Zhotovitel: KRUP – PLUS s.r.o., Krupá 26, Kostelec nad Černými lesy
Sml. uzavřena: 4.6.2017                 zahájení akce: 7/2017             ukončení: 9/2017
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce fasády a výměna oken Vosmíkových 510/18, k.ú. Libeň
RZ: 	1 602,0 tis Kč	čerpáno:	0 tis. Kč 
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32, 
RZ: 	3 500,0 tis. Kč	 čerpáno: 	0 tis. Kč 
Zhotovitel: JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, Praha 5 – Stodůlky
Sml. uzavřena: 20.3.2017                 zahájení akce: 5/2017                  ukončení: 9/2017
Finanční prostředky nečerpány.

Zavedení systému generálního klíče v objektu Polikliniky Mazurská 484, Praha 8, k.ú. Troja
RZ: 	2 190,0 tis. Kč   	čerpáno:	0 tis. Kč
Zhotovitel: LEHKÝ – CZ, s.r.o., Zámecká 315, Čížkovice                  
Sml. uzavřena: 14.6.2017                  zahájení akce: 7/2017                 ukončení: 9/2017
Finanční prostředky nečerpány.

Technické opatření v domě Burešova 1151/12 v k.ú. Kobylisy
RZ:	3 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Půdní vestavba – kanceláře a skladu U Synagogy 236/2, Praha 8, k.ú. Libeň
RZ:	5 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Vybudování sprchového koutu v PS Burešova 1151/12 v k.ú. Kobylisy
RZ:	90,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce stávajícího sprchového koutu v PS Burešova 1151/12 v k.ú. Kobylisy
RZ:	8,5 tis. Kč	čerpáno: 	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Dobudování střediska osobní hygieny v PS Burešova 1151/12 v k.ú. Kobylisy
RZ:	100,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Oprava kanceláře pečovatelek PS Burešova 1151/12 v k.ú. Kobylisy
RZ:	400,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Přístroje a zvláštní zařízení prádelen Burešova 1151/12 a Taussigova 1172/1, Praha 8 – Kobylisy 
RZ:	1 524,2 tis. Kč	čerpáno:	1 524 tis. Kč
Finanční prostředky za 6 ks profesionálních mincovních praček a 6 ks profesionálních mincovních sušiček ve výši 1 524 106,50 Kč, které byly součástí Sod „Rekonstrukce prádelen v bytových domech Burešova 12 a Taussigova 1, Praha 8“, zhotovitel INSTALACE Šubrt, spol. s r.o., Dieselova 114, Praha 10, byly přeúčtovány a následně zavedeny 
na účet 022 0050.

Technické zhodnocení domu u Pazderek 265/22 v k.ú. Bohnice
RZ:	100,3 tis. Kč	čerpáno: 	100 tis. Kč
Vypořádání investic s firmou PMC FACILITY a.s., které měly být kompenzovány v nájmu až do listopadu 2017. Výše uvedená společnost na základě požadavku MČ Praha 8 budovu 
čp. 265 v k.ú. Bohnice vyklidila a předala MČ P8 k 31.3.2017.

Osazení klimatizační jednotky Nekvasilova 625/2 v k.ú. Karlín
RZ:	300,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Zhotovitel: GIMON, s.r.o., Za poštou 12, Praha 10 
Sml. uzavřena: 30.5.2017		zahájení akce: 6/2017	ukončení: 7/2017
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 8
RZ:	20 000,0 tis. Kč 	čerpáno:	0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/84 ze dne 15.06.2017 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 8. Finanční prostředky nečerpány.



Rekonstrukce slaboproudých elektrických rozvodů Poliklinika Mazurská 484, k.ú. Troja
RZ:	9 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Projektová dokumentace rekonstrukce divadla k. Hackera, Klapkova 3/26, k.ú. Kobylisy
RZ:	2 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce nebytového prostoru ve vnitrobloku domu Vítkova 154/24 v k.ú. Karlín
RZ:	1 700,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Antigraffiti program
RZ:	7 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce přístavku objektu Kolpingův dům, Bohnická 3/32 v k.ú Bohnice
RZ:	5 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce výměníkové stanice Bešťákova 457/5 v k.ú. Střížkov
RZ:	3 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce ploch parkoviště u objektu Nekvasilova 625/2 v k.ú. Karlín
RZ:	3 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce střešní krytiny a fasády domu Zenklova 616/166 v k.ú. Libeň
RZ:	2 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce rozvodů vody Zenklova 616/166 v k.ú. Libeň
RZ:	1 300,0 tis. Kč	čerpáno: 	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce vstupní haly domu Taussigova 1172/1 v k.ú. Kobylisy 
RZ:	1 200,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce kolektorů v suterénu domu Taussigova 1172/1 v k.ú. Kobylisy
RZ:	4 500,0 tis. Kč	čerpáno: 	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Technické prostředky na údržbu ledu mobilních kluzišť MČ Praha 8
RZ:	4 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce teras domu Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/50 v k.ú. Karlín
RZ:	3 800,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Finanční prostředky nečerpány.



Kapitola 09 – vnitřní správa
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
Revitalizace náměstí u KD Ládví – studie a PD
RZ:	2 900,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Akce se týká zpracování PD a koncepční studie pro revitalizaci veřejného prostranství u KD Ládví, Praha 8, Kobylisy. Akce probíhá. 

Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov – studie a PD
RZ:	3 000,0 tis. Kč	čerpáno:	584 tis. Kč
Akce se týká zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku a náměstí Krakov, Praha 8 – Bohnice. Akce v současné době probíhá.

Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov
RZ:	33 500,0 tis. Kč	čerpáno:	31 tis. Kč
Akce v současné době probíhá. Čerpání dalších finančních prostředků bude od druhé poloviny roku 2017.

Revitalizace třešňového sadu
RZ:	8 000,0 tis. Kč	čerpáno:	3 418 tis. Kč
Akce v současné době probíhá. Čerpání dalších finančních prostředků k této akci bude od druhé poloviny roku 2017.

Studie a PD pro tvorbu vstupní části do Proseckých skal včetně stezky 
a PD
RZ:	500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

PD – Revitalizace Elsnicova náměstí 
RZ:	500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

PD – Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka) 
RZ:	1 340,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Rekonstrukce Libeňského podzámčí - I. etapa
RZ:	3 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Ideová a realizační studie – vytvoření komunitní zahrady Prahy 8
RZ:	500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Revitalizace veřejného prostranství Ládví
RZ:	50 000,0 tis. Kč	čerpáno:	35 tis. Kč
Akce v současné době probíhá. Čerpání dalších finančních prostředků bude od druhé poloviny roku 2017.

Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy
RZ:	2 500,0 tis. Kč	čerpáno:	178 tis. Kč
Akce v současné době probíhá. Čerpání dalších finančních prostředků bude od druhé poloviny roku 2017.

Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa
RZ:	10 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Studie a PD – Revitalizace okolí Čimického rybníka 
RZ:	2 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Revitalizace okolí Proseckých skal - I. etapa
RZ:	3 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Rekonstrukce zadního traktu Libeňského zámku
RZ:	61 500,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Jižní cestní síť do areálu Dlážděnka
RZ:	1 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Systém automatické obnovy napájení sítě
RZ:	2 900,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč
Vystavena objednávka č. 20 l 7/1521/OKS.DICTS/GM – firma Power Tech spol. s.r.o. - systém pro řízený náběh IT technologií pro výpadku napájení - 337 215,00 Kč.

Obnova VT, Pořízení systému geograficky odděleného zálohování
RZ:	9 910,0 tis. Kč	čerpáno:	128 tis. Kč

Programové vybavení včetně implementace
RZ:	6 500,0 tis. Kč	čerpáno:	1 068 tis. Kč
Komplexní dodávka systému pro distribuci informací MČP8 – Smlouva o dílo: 2016/0869/OKS.DICTS. Integrace evidence pohledávek GINIS DDP a VITA- obj. č.: 2016/1898/OKS.DICTS/GB. Autocont CZ – Rozšíření farmy virtuálních serverů pro zajištění aplikačních služeb veřejnosti – smlouva o dílo č. 2017/0408/OKS.DICTS.

Informační portál
RZ:	2 401,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč

Obnova síťové infrastruktury
RZ:	14 930,0 tis. Kč	čerpáno:	2 925 tis. Kč
Zajištění provozní zálohy IFS P8 – Kupní smlouva č. 2016/0868/OKS.DICTS
Rozšíření redundantního řešení páteřní LAN ÚMČ – Visitech – SM č. 2017/O 184/OKS.DICTS. Pořízení IT infrastruktury pro zajištění aplikačních služeb veřejnosti – Agora Plus, a.s. SM č.2017/0352/OKS.DICTS.

Rozvoj serverové infrastruktury
RZ:	4 000,0 tis. Kč	čerpáno:	0 tis. Kč


















VIII. Zdaňovaná – hospodářská činnost
Finanční plán (rozpočet) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) městské části (MČ) Praha 8 na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 v rámci Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 usnesením č. Usn ZMC 002/2017 ze dne 15. února 2017.
O účetním výsledku hospodaření ZČ k 30. 6. 2017 podává přehled tabulka uvedená v příloze č. 3 návrhu usnesení. Do výnosů jsou zahrnuty veškeré pronájmy obecního majetku, zaúčtované výnosy z prodeje majetku a další výnosy podléhající dani z příjmů, dále jsou uvedeny náklady a hospodářský výsledek dosažený u obecního majetku spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 a výsledek ostatní zdaňované činnosti, zajišťované příslušnými odbory ÚMČ (např. OKS, OSM, OPS, OKSMPP ÚMČ). V nákladech jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami 
Správu vybraných nemovitostí (domů a pozemků) ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy městské části Praha vykonávají na základě mandátních smluv Osmá správa majetku a služeb a.s. a společnost CENTRA a.s. 
Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku, vykazují k 30. červnu 2017 následující zůstatky:

	Číslo účtu MČ Praha 8
	správní firma
	Zůstatek na účtu (Kč)

	069024-2000881329/0800
	OSMS 
	45 338 171,08

	329025-2000881329/0800
	CENTRA – Mazurská
	9 064 198,59

	429026-2000881329/0800
	OSMS – Karlín
	70 833 350,69

	249025-2000881329/0800
	OSMS – zlomkové domy 
	9 663 501,21

	359021-2000881329/0800
	OSMS – Kobylisy
	6 151 086,41

	349026-2000881329/0800
	OSMS – Libeň
	4 742 774,80

	369027-2000881329/0800
	OSMS – národní správa 
	1 153 024,17

	389028-2000881329/0800
	OSMS – podílové domy 
	2 825 712,83

	439021-2000881329/0800
	OSMS – Bohnice
	10 881 308,87

	449027-2000881329/0800
	OSMS – OKC Draháň
	8 277 940,36

	Součet účtů MČ Praha 8 celkem
	168 931 069,01



Na úseku zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 8, zajišťované prostřednictvím správních firem odborem správy majetku, jsou výnosy tvořeny nájemným z bytů a nebytových prostor, k 30. 06. 2017 byly celkem plněny částkou 44 477, tj. 53,46 % schváleného finančního plánu (z toho pronájem bytů 21 535 tis. Kč, nebytových prostor 19 394 tis. Kč, zbývající část 
3 548 tis. Kč tvoří ostatní výnosy, např. smluvní pokuty a penále, vrácené náklady soudního řízení, tržby z prádelen, přijaté úroky z běžného účtu). Výnosy Polikliniky Mazurská jsou ve výši 4 144 tis. Kč, tj. 46,04 % schváleného finančního plánu.
Náklady byly proúčtovány ve výši 24 655 tis. Kč, tj. 44,36 % schváleného finančního plánu, z nichž největší položkou byly ostatní služby domovního a bytového fondu ve výši 
12 515 tis. Kč, tj. 90,04 % schváleného finančního plánu. Hospodářským výsledkem je zisk 
ve výši 19 822 tis. Kč (roční plán činí 27 626 tis. Kč).







Čerpání nákladů v položce opravy:
Z oprav menšího rozsahu na základě smluv o dílo (SoD) a objednávek bylo realizováno např.:
domy v k.ú. Karlín
· úprava NP č. 501, Peckova 277/7 – na základě SoD Sml 2016/0861/OSM/DSM – náklady ve výši 249 060,00 bez DPH,
· oprava nebytového prostoru (NP) č. 502, Sokolovská 92/74 – na základě SoD 2017/079/OSM.DSM – náklady ve výši 77 686,00 Kč bez DPH,
· oprava NP č. 501, Březinova 485/18 – na základě SoD 2017/0071/OSM.DSM – náklady ve výši 78 852,00 Kč bez DPH,
· oprava havarijního stavu kanalizace Sokolovská 43 – na základě objednávky č. 2017/0461/OSM.DKTD – náklady ve výši 49 090,47 Kč bez DPH,
· oprava NP č. 503, Křižíkova 459/72 – na základě SoD 2017/0075/OSM.DSM – náklady ve výši 73 425,00 Kč bez DPH,
· oprava NP 503, Sokolovská 240/33 – na základě SoD 2017/0051/OSM.DEP - náklady ve výši 140 246,23 Kč bez DPH,
· oprava fasády dvorní trakt (havarijní stav) Pernerova 288/17 – na základě objednávky 2017/0493/OSM.DEP/VČ – náklady ve výši 159 450,00 Kč bez DPH,
· oprava bytu č. 13, Pernerova 288/17 – na základě SoD 2016/0799/OPS.DVZ – náklady ve výši 798 999,70 Kč bez DPH.
domy v k.ú. Kobylisy a Střížkov
· oprava pekárny na adrese Bínova 12, Praha 8, k.ú. Střížkov – na základě SoD 6/2016/OSMS/VZMR ze dne 16.11.2016 náklady ve výši 1 896 531,21Kč bez DPH,
· dodávka a montáž hliníkových dveří včetně nadsvětlíků, Bínova 532, 533,534 – 
na základě objednávky 2016/0738/OSM.DSM – náklady ve výši 145 929,00 Kč 
bez DPH,
· havarijní oprava stoupaček v bytech č. 2, 3, 8 na základě objednávky 2016/0863/OSM.DSM – náklady ve výši 125 283,91 Kč bez DPH.
k.ú. Draháň
· výměna uzavíracích kohoutů na ležatých rozvodech topení, Čimická 780/61 na základě objednávky 2017/0905/OSM.DKTD/JK – náklady ve výši 198 647,00 Kč bez DPH.
Poliklinika Mazurská
K 30.6.2017 byly náklady na opravy tvořeny údržbou a drobnými opravami NP (ordinací) ve výši 1 209 tis. Kč.

Čerpání nákladů v položce ostatní služby: 
Náklady ve výši 8 428 tis. Kč jsou rozklíčovány na jednotlivé položky – účty. Nejvyšší čerpání je na účtech: revize (elektro, plynu, výtahů a požární ochrana) náklady ve výši 293 tis. Kč, právní služby (1 827 tis. Kč), čištění chodníků a údržba zeleně (274 tis. Kč), čištění kanalizace (129 tis. Kč), služby vrátnice, ostraha a havarijní služba (2 120 tis. Kč), náklady rozúčtování tepla (345 tis. Kč), vyklizení a úklid společných balkonů, půd a střech (448 tis. Kč), náklady PD a ZD (1 163 tis. Kč), náklady služeb TDI a BOZP (193 tis. Kč), poplatky za bankovní služby (68 tis. Kč). Do položky ostatní služby jsou dále zahrnuty další náklady: spotřeba kolků, soudní poplatky (156 tis. Kč), jiné ostatní náklady – např. srážkové stočné, volné prostory 
(39 tis. Kč), náklady z DPH (48 tis. Kč), pojištění domů (podíl na pojištění nemovitostí – věcná břemena (73 tis. Kč), veškeré daňově neuznatelné náklady (46 tis. Kč), odpisy nedobytných 
pohledávek (7 052 tis. Kč).
Poliklinika Mazurská náklady ve výši 2 217 tis. Kč. Jedná se například o náklady revize plynu (55 tis. Kč), služby vrátnice (1 311 tis. Kč), náklady z DPH zkrácený nárok (414 tis. Kč). 
Náklady v položce odměna správci: 
Na odměnu za správu byly vynaloženy pro OSMS, a. s. náklady ve výši 4 321 tis. Kč. Za správu Polikliniky Mazurská byla vyplacena odměna ve výši 409 tis. Kč.

Na účtu vlastní zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 
(č. ú. 189026-2000881329/0800) jsou soustřeďovány a účtovány výnosy a náklady činností MČ Praha 8 podléhajících dani z příjmů – bez pronájmů majetku spravovaného na základě mandátních smluv (viz výše). 

Počáteční zůstatek účtu ZČ k 01. 01. 2017	1 216 220 314,18 Kč
Konečný zůstatek účtu ZČ k 30. 06. 2017	495 906 602,70 Kč
Konečný zůstatek investičních účtů k 30.6.2017
ČS, a.s.	195 093 096,68 Kč
J&T bank	4 410,56 Kč

Tok finanční hotovosti na účtu vlastní zdaňované činnosti byl od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 následující:

	
	Skutečnost
k 30. 06. 2017
(v tis. Kč)

	stav účtu ZČ k 1. 1. 2017
	1 216 220

	prostředky za prodeje majetku
	3 890

	1. nájemné
	- 1 852

	prodej bytových domů
	97 182

	převod z účtů pro správní firmy do hlavního rozpočtu
	0


	oprava bytů DPS, sociálních a azylových
	- 770

	daň z nabytí nemovitých věcí
	- 316

	saldo ostatních výnosů a ostatních nákladů
	303

	převod do hlavního rozpočtu na krytí výdajů rozpočtu MČ Praha 8
	- 145 419

	vrácení prostředků z dluhopisů a akcií
	0

	převod ze spořicího účtu u KB
	3

	správa na investiční účet u J&T banky
	- 330 000

	správa na investiční účet u ČS, a.s.
	- 330 000

	placená daň z příjmů
	- 11 093

	konečný stav účtu ZČ
	495 906





















Prodeje obecního majetku
V 1. pololetí 2017 byly zaúčtovány výnosy z prodejů domů a pozemků a výnosy z privatizace bytových domů ve výši 101 252 tis. Kč. Rozdíl mezi zaúčtovanými výnosy 
a peněžními prostředky došlými na účet je způsoben účetními postupy, kdy došlé peněžní prostředky nelze zaúčtovat jako výnosy do doby podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Do výnosů jsou v roce 2017 proto účtovány prodeje majetku, kde finanční prostředky byly na účet připsány už v roce 2016.
Náklady byly proúčtovány v celkové výši 315 tis. Kč (daň z nabytí nemovitých věcí).
Hospodářský výsledek je zisk ve výši 100 937 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost MČ Praha 8
U ostatní zdaňované činnosti MČ Praha 8 jsou uvedeny proúčtované výnosy z nájmů domů, pozemků, reklam, nebytových prostor, tepelných zdrojů apod. Dále jsou zde proúčtovány náklady, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. energie, telefony, služby, ostraha, údržba, vodné, znalecké posudky, osobní náklady apod.), náklady na opravy bytů sociálních, azylových a v DPS a další náklady související se zdaňovanou činností MČ Praha 8. 
Na ostatní zdaňované činnosti se podílí odbor správy majetku OSM ÚMČ, oddělení hospodářské správy OKS ÚMČ a částečně ostatní odbory ÚMČ, pokud vykazují činnosti podléhající dani z příjmů, resp. DPH (odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče OKSMPP ÚMČ, odbor kancelář tajemníka OKT ÚMČ apod.).
Výnosy z ostatní zdaňované činnosti tvoří např. úroky z běžného účtu (224 tis. Kč), výnosy z nájmu tepelných zdrojů (159 tis. Kč), z pronájmů pozemků a domů (3 592 tis. Kč), pronájem bytů – soutěž (478 tis. Kč) a pronájmů ploch k reklamním účelům (144 tis. Kč). Za odbor OKSMPP ÚMČ byly proúčtovány výnosy ve výši 670 tis. Kč, z toho největším je inzerce v časopise „Osmička“ (411 tis. Kč), související náklady na „Osmičku“ byly proúčtovány ve výši 331 tis. Kč, a to za tisk, grafické zpracování a distribuci. Výnosy ostatní ZČ dále tvoří např. výnosy za repropráce prováděné v informačních centrech ÚMČ (19 tis. Kč), atd. 
Část nákladů ostatní zdaňované činnosti tvoří osobní náklady zaměstnanců MČ Praha 8 podílejících se na zdaňované činnosti (1 393 tis. Kč), znalecké posudky (24 tis. Kč), proúčtované opravy BONA (690 tis. Kč), právní pomoc (441 tis. Kč), náklady na počítačové práce (151 tis. Kč), geodetické práce (338 tis. Kč) a podobně. Na opravy bytů DPS, sociálních 
a azylových bylo do 30. 06. 2017 vyčerpáno 770 tis. Kč.

Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ 
OKS ÚMČ zajišťuje pronájmy prostor včetně poskytování služeb ve 4 objektech ÚMČ Praha 8. Jedná se o budovy U Meteoru 6, U Meteoru 8, U Meteoru 10 a Na Košince 502 (Grabova vila), kde je dlouhodobý pronájem a zároveň jsou prostory v objektu pronajímány krátkodobě.
Plán výnosů z pronájmu ve výši 683 tis. Kč byl plněn částkou 658 tis. Kč. Zde je promítnuto nájemné z nebytových prostor a zálohy na služby. 
Hospodářský výsledek je zisk ve výši 657 tis. Kč.

Za celou ZČ:
Celkové výnosy byly vykázány ve výši 158 596 tis. Kč, náklady byly zaúčtovány ve výši 
33 042 tis. Kč. Celkový výsledek zdaňované činnosti k 30. 06. 2017 za celou ZČ je zisk 
ve výši 125 554 tis. Kč. 
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